筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目

主管部门：忻州市质量技术监督局

实施单位：忻州市质量技术监督检验测试所

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十一日

目  录

绩效评价报告摘要

一、概述	2

二、评价结论	3

绩效评价报告正文

一、项目基本情况	5

（一）项目政策背景	5

（二）项目立项依据	6

（三）项目实施	6

（四）项目绩效目标	6

（五）项目资金预算情况	6

（六）项目资金到位情况	6

（七）项目资金使用情况	6

二、绩效评价工作情况	7

（一）绩效评价工作目的	7

（二）绩效评价原则	8

（三）评价依据	8

（四）评价指标体系及评分标准	9

（五）评价方法	9

（六）绩效评价工作过程	10

三、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策类指标	12

（二）项目管理类指标	13

（三）项目绩效类指标	15

四、综合评价情况及评价结论	18

（一）综合评价情况	18

（二）评价结论	18

附件：	19

筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目专项财政补助资金绩效评价报告摘要

- 一、概述

为贯彻落实国家质量监督检验检疫总局《关于同意筹建国家法兰锻件产品质量监督检验中心（山西）等12个国家质检中心的批复》（国质检科[2017]325号）文件，进一步壮大产业规模，提升竞争力，增强话语权，拓展国内外市场，忻州市委、市政府决定在定襄县筹建国家法兰锻件产品质量监督检验中心。

项目主要建设内容及规模：在山西省法兰锻件产品质量监督检验中心的基础上，建设国家法兰锻件产品质量监督检验中心（山西）。由定襄县人民政府负责提供1000平米以上实验室并进行改造装修，省级法兰锻件检验中心将原有实验室设备进行搬迁，购置部分新设备，达到申报国家法兰锻件检验中心的标准。项目估算总投资预算1000万元。

截止2017年12月31日，共购置5台设备，完成投资4,298,333.00元，内容为：钨灯丝扫描电子显微镜采购1台，金额1,333,333.00元，火花直读光谱仪采购1台，金额780,000.00元，进口ICP光谱仪采购1台，金额750,000.00元，微波消解仪采购1台，金额265,000.00元，300KN液压万能材料试验机采购1台，金额1,170,000.00元。

该项目已于2017年11月26日通过国家认监委和认可委的“三合一”认证评审，12月取得了相应资质。

项目实施：

省级主管部门：山西省质量技术监督局；

市级主管部门：忻州市质量技术监督局；

项目实施单位：忻州市质量技术监督检验测试所；

资金预算：2017年预算安排市级财政补贴4,450,000.00元。

- 二、评价结论

此次筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目，能有效完成国家级实验室对专用设备的要求，在原省级法兰中心的基础上申报国家法兰检验中心，中心的建立，将有效提高我省质监检测水平和科技创新能力，为我省法兰锻造技术产业提供有力的技术支撑。为忻州市提升产品质量安全，充分发挥质监监管职能有较大作用。本次评价的筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为98.44分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为30分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为48.44分。绩效评价结果为优秀。

筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0009号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置专项财政补助资金项目开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和公众评判法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月8日到2018年3月10日对忻州市2017年度筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目专项资金市级4,450,000.00元进行了绩效评价，对筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景

根据国家“十三五”规划中提出的“要完善质量监管体系，加强国家级检测与评定中心、检验检测公共服务平台建设”要求，为进一步壮大产业规模，提升竞争力，增强话语权，拓展国内外市场，忻州市委、市政府决定在定襄县筹建国家法兰锻件产品质量监督检验中心。

项目主要建设内容及规模：在山西省法兰锻件产品质量监督检验中心的基础上，建设国家法兰锻件产品质量监督检验中心（山西）。由定襄县人民政府负责提供1000平米以上实验室并进行改造装修，省级法兰锻件检验中心将原有实验室设备进行搬迁，购置部分新设备，达到申报国家法兰锻件检验中心的标准。项目估算总投资预算1000万元。

截止2017年12月31日，共购置5台设备，完成投资4,298,333.00元，内容为：钨灯丝扫描电子显微镜采购1台，金额1,333,333.00元，火花直读光谱仪采购1台，金额780,000.00元，进口ICP光谱仪采购1台，金额750,000.00元，微波消解仪采购1台，金额265,000.00元，300KN液压万能材料试验机采购1台，金额1,170,000.00元。

该项目已于2017年11月26日通过国家认监委和认可委的“三合一”认证评审，2017年12月取得了相应资质。

（二）项目立项依据

国家质量监督检验检疫总局《关于同意筹建国家法兰锻件产品质量监督检验中心（山西）等12个国家质检中心的批复》（国质检科[2017]325号）。

（三）项目实施

国家级主管部门：国家质量监督检验检疫总局；

省级主管部门：山西省质量技术监督局；

市级主管部门：忻州市质量技术监督局；

项目实施单位：忻州市质量技术监督检验测试所。

（四）项目绩效目标

完成国家级实验室对专用设备的要求，在原省级法兰中心的基础上申报国家法兰检验中心，中心的建立，将有效提高我省质监检测水平和科技创新能力，为我省法兰锻造技术产业提供有力的技术支撑。

（五）项目资金预算情况

忻州市质量技术监督局《关于批复2017年度部门预算的通知》（忻质监发[2017]38号），安排预算资金4,450,000.00元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，项目资金到位合计4,500,700.00元，其中：市级财政补助资金到位4,450,000.00元，自筹资金到位50,700.00元。

（七）项目资金使用情况

该项目共计完成投资4,298,333.00元，全部为设备投资；截止2017年12月31日，共支付设备款4,083,416.35元，质保金挂账214,916.65元，内容为支付1台钨灯丝扫描电子显微镜设备款，金额1,266,666.35元，质保金挂账66,666.65元；1台火花直读光谱仪设备款，金额741,000.00元，质保金挂账39,000.00元；1台进口ICP光谱仪设备款，金额712,500.00元，质保金挂账37,500.00元；1台微波消解仪设备款，金额251,750.00元，质保金挂账13,250.00元；1台300KN液压万能材料试验机设备款，金额1,111,500.00元，质保金挂账58,500.00元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1.通过绩效评价深入了解筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目资金使用效率。

2.督促、指导筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目资金安全。

3.客观评价筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目资金使用绩效，调动筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目资金使用单位的创新积极性，引导各单位加大技术创新、扩大筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目在全市的影响力，提高筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目的整体发展水平。

4.积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7.项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8.与本次绩效评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目评价指标。

筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十七个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个产出类指标和三个效益类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

3.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月19日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩〔2017〕5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目财政专项补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目评价指标。具体指标说明如下：

- （一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分两个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为20分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容

经查阅项目单位的项目支出绩效目标申请表，明确了总体目标及本年度目标：完成国家级实验室专用设备要求，并对项目目标进行了细化、量化，目标内容完整，符合项目实际情况。

满分7分，得分7分。

2. 决策依据

根据山西省质量技术监督局《关于在山西省忻州市建立国家法兰锻件产品质量监督检验中心的请示》（晋质监局发[2016]228号）文件，忻州市质量技术监督检验测试所是忻州市质量技术监督局依法设置的集产品质量检验、计量检定于一体的副处级事业性技术机构，具有第三方公正地位。承担着全市范围内事业单位、工矿企业、商业贸易等部门的产（商）品的质量检验、委托检验、仲裁检验和政府下达的产品定期监督检验和监督抽查任务及计量标准量值传递、计量器具强制检定、依法检定、仲裁检定、公正计量等工作。筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目符合社会发展规划及单位职责。

满分7分，得分7分。

3.决策程序

2016年9月忻州市质量技术监督检验测试所对申报国家法兰锻件产品质量监督检验中心（山西）出具了可行性研究报告，并向忻州市质量技术监督局进行申请，同时上报山西省质量技术监督局，国家质量监督检验检疫总局批复同意，提交的文件资料、批复的审批程序符合项目实际情况。

满分6分，得分6分。

- （二）项目管理类指标

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分四个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分为30分。详见表2：

表2  项目管理类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

经查阅忻州市质量技术监督局《关于批复2017年度部门预算的通知》（忻质监发[2017]38号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金4,450,000.00元已全部到位，并于2017年4月16日及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅采购合同、付款资料等，除预留的质保金外，设备款4,083,416.35元已全部支付。在检查过程中未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

满分4分，得分4分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，实际到位资金4,500,700.00元，合同金额4,298,333.00元，按照合同进行支付，实际金额支出及质保金挂账共计4,298,333.00元，结余资金202,367.00元为合理结余，已于年底上交财政。

满分2分，得分2分。

4.财务管理

项目单位制定了财务管理制度及支出管理制度，财务管理制度合法、合规、完整、符合项目实际情况，项目单位在项目实施过程中均严格按照财务管理制度及支出制度的规定核算。

满分5分，得分5分。

5.进度管理

根据预算单位申报的项目支出绩效目标申请表，该项目拟于2017年12月完成，项目单位从2017年初1月20日开始在山西政府采购网发布进口产品论证，并于2017年11月26日通过国家认监委和认可委的“三合一”认证评审，2017年12月取得了相应资质。

满分8分，得分8分。

6.质量管理

通过查阅项目单位的仪器设备验收记录表，ICP光谱仪于2017年6月28日完成验收，固定直读光谱仪于2017年10月18日完成验收，微波消解仪于2017年7月5日完成验收，万能材料试验机于2017年11月24日完成验收，扫描电镜于2017年12月6日完成验收，上述五台设备均执行了初步验收手续，验收结果符合要求。同时技术人员对于每台仪器的使用，都有详细的使用记录，设备档案记录。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

根据忻州市政府采购管理办法的要求，该项目在设备采购过程中按规定实施招标、且招标程序符合规定。

满分3分，得分3分。

- （三）项目绩效类指标

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分三个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分为48.44分。详见表3：

表3  项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 22 | 产出数量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 6 | 6 |
|  |  | 项目效果 | 28 | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 14 | 12.44 |

1.产出数量

经查阅采购合同，原始凭证等，实际购置5台设备，分别为钨灯丝扫描电子显微镜采购1台，火花直读光谱仪采购1台，进口ICP光谱仪采购1台，微波消解仪采购1台，300KN液压万能材料试验机采购1台。

满分4分，得分4分。

2.产出质量

设备均通过中国山西政府采购网进行公开招标。购买设备后，由厂家负责进行安装调试，并出具仪器安装验收证明，并后附验收实验测试结果，设备运行正常符合项目要求。

满分6分，得分6分。

3.产出时效

根据仪器设备验收记录表五台设备均于2017年12月底全部安装完成。

满分6分，得分6分。

4.产出成本

项目单位分别于2017年6月28日与山西润德机械设备有限公司、2017年6月27日与山西银浩精准仪器有限公司、2017年5月8日与盐城康迈思仪器设备有限公司、2017年6月28日与江苏勤思百年仪器仪表有限公司签订《采购合同》，设备购置预算成本为445万元，实际采购价格为429.83万元，节约成本15.17万元。

该设备于2017年11月安装完成并运行，尚未产生维护成本。

满分6分，得分6分。

5.社会效益

经对项目单位的部分检验报告进行抽查，检验结果准确，单项判定全部合格。

经查阅项目单位1个月的接收样品检验台账，送检单位达到  162家，同时通过对2016年及2017年的检验单位进行比较，本年较上年增长93.62%，社会影响力有较大的提升。

满分8分，得分8分。

6.可持续影响

经对项目单位2016年及2017年的检验法兰户数进行核对，2016年共完成94家单位的检验任务，2017年完成182家单位的检验任务，检验家数明显增多，市场占有率得到有效提高。

经询问，该单位“筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备共购置项目”若无需要改革及变革情况，可以长期使用。

满分6分，得分6分。

7.服务满意度

（1）评价组实地勘查项目单位，通过问卷调查形式，对客户发出102份调查问卷，收回102份调查问卷，通过综合分析对筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目，服务很满意的占77.78%，服务一般的22.22%，服务不满意的占0%，得分7*77.78%=5.44分

（2）经询问项目单位，无客户投诉记录。满分7分，得分7分。

满分14分，得分12.44分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1. 评价得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目最终得分为98.44分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为30分；项目绩效类指标标准分50分，考评综合得分为48.44分。筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 20 | 30 | 48.44 | 98.44 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目绩效评价最终结果为：总体得分98.44分，评价等级为优秀。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果优秀。

附件一、财政支出绩效评价指标评分表

筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、项目目标：完成国家级实验室专用设备（1分） 2、保障项目顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目符合申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目符合申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3份） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处虚列（套取）扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出依据不合规扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出截留、挤占、挪用扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出超标准扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余 | 2 | 合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 项目按时完工 | 4 | 项目已完工得4分，未完工0分。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 项目按计划进度完成 | 4 | 项目按计划进度完成（项目进度可根据实际情况适当延长，需提供相关证明）（4分） | 4 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段 | 4 | 1、项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分） 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段（2分） | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 项目已制定或具有相应的成本控制与采购制度；并严格执行了项目成本控制与采购制度 | 3 | 1、项目制定或具有相应的招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（1分）； 2、严格执行了项目招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（2分）； | 3 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 22 | 产出数量 | 4 | 设备采购台数5台 | 4 | 完成得4分，每有一台未完成扣1分，最多扣4分 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 政府采购率≥100% | 2 | 政府采购率≥100%得2分；政府采购率≥90%＜100%得1分，政府采购率＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 仪器设备验收合格率≥100% | 2 | 仪器设备验收合格率≥100%得2分；仪器设备验收合格率≥90%＜100%得1分，仪器设备验收合格率＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 正常运行率≥100% | 2 | 正常运行率≥100%得2分；正常运行率≥90%＜100%得1分，正常运行率＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 2017年12月底前完成率≥100% | 6 | 2017年12月底前完成率≥100%得2分；2017年12月底前完成率≥90%＜100%得1分，2017年12月底前完成率2＜90%得0分 | 6 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 6 | 节约采购成本 | 3 | 采购成本低于预算金额，得3分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 年度维护成本增长率≤10% | 3 | 年度维护成本增长率≤10%，完成3分，每超10%扣1分，最多扣3分 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 28 | 社会效益 | 8 | 保证法兰检验准确率达≥95% | 4 | 保证法兰检验准确率达≥95%得4分；保证法兰检验准确率达≥90%＜95%得2分，保证法兰检验准确率达＜90%得0分 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 法兰检验社会影响力，有所提升 | 4 | 有提升得4分，无提升得0分 | 4 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 提升相关产业市场占有率 | 3 | 提升相关产业市场占有率，有提升得3分，无提升得0分 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 设备正常使用年限≥10年 | 3 | 设备正常使用年限≥10年（3分，每少一年扣1分，最多扣3分） | 3 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 14 | 客户满意度 | 7 | 满意客户/被调查客户总数*100%* | 5.44 |
|  |  |  |  |  |  | 客户投诉≤0 | 7 | 无投诉得７分，每有一次投诉扣1分，最多扣5分 | 7 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.44 |

附件二

1、筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目服务对象满意度调查报告

一、调查背景

随着2017年度忻州市筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目的开展，为了了解筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目财政补贴工作开展后对客户的影响，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目财政补贴工作的实际完成情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

三、问卷发放/回收情况

本次问卷调查面向忻州市定襄县的受益群体共发放调查问卷102份，102份全部收回，均为有效问卷。

四、调查结果分析

1. 您对工作人员的服务态度（工作效率、热情服务）的满意的程度。

发放的102份问卷中，其中很满意的为79人，占到77.45%；一般的为23人，占到22.55%；不满意的为0人，占到0%。

2. 您对项目审查（项目是否全面、服务方式是否合适）的满意的程度。

发放的102份问卷中，其中很满意的为71人，占到69.61%；一般的为31人，占到30.39%；不满意的为0人，占到0%。

3. 您对结算方式（合理收费）的满意的程度。

发放的102份问卷中，其中很满意的为69人，占到67.65%；一般的为33人，占到32.35%；不满意的为0人，占到0%。

4. 您对服务质量（结果报告提供及时、准确）的满意的程度。

发放的102份问卷中，其中很满意的为76人，占到74.51%；一般的为26人，占到25.49%；不满意的为0人，占到0%。

5. 您对法兰检验准确率的满意的程度。

发放的102份问卷中，其中很满意的为91人，占到89.22%；一般的为11人，占到10.78%；不满意的为0人，占到0%。

6. 您对沟通理解（了解用户要求、沟通舒畅）的满意的程度。

发放的102份问卷中，其中很满意的为90人，占到88.24%；一般的为12人，占到11.76%；不满意的为0人，占到0%。

五、调查结论

服务对象满意度指标得分按照“满意7分、不满意0分”加权计算得分为5.44分。

问题和建议：

通过对问卷整理归类，评价人员总结服务对象主要的问题和建议如下：

增加其他检验项目，深入解决企业运营及锻造过程中存在的问题，加强与企业的沟通及同行交流。

调查问卷统计表如下表所示。见表一：

| 表一 筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置项目服务对象满意度调查问卷汇总统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 忻州市定襄县 |  |  |  |  |  |  |
| 调查问卷份数 | 发出 |  | 收回 |  | 无效 |  | - |
|  | 102 |  | 102 |  | - |  | - |
| 一、您对工作人员的服务态度（工作效率、热情服务）的满意的程度。 | 很满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  |  |
|  | 77.45% |  | 22.55% |  |  |  |  |
| 二、您对项目审查（项目是否全面、服务方式是否合适）的满意的程度。 | 很满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  | - |
|  | 69.61% |  | 30.39% |  |  |  |  |
| 三、您对结算方式（合理收费）的满意的程度。 | 很满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  | - |
|  | 67.65% |  | 32.35% |  |  |  |  |
| 四、您对服务质量（结果报告提供及时、准确）的满意的程度。 | 很满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  |  |
|  | 74.51% |  | 25.49% |  |  |  |  |
| 五、您对法兰检验准确率的满意的程度。 | 很满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  |  |
|  | 89.22% |  | 10.78% |  |  |  |  |
| 六、您对沟通理解（了解用户要求、沟通舒畅）的满意的程度。 | 很满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  |  |
|  | 88.24% |  | 11.76% |  |  |  |  |
| 七、问题和建议：增加其他检验项目，深入解决企业运营及锻造过程中存在的问题，加强与企业的沟通及同行交流。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 满意度整体为77.78% |  |

附件二

2、忻州市“筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置”项目公众满意度调查问卷格式

2017年度忻州市“筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置”项目公众满意度调查问卷

以下是我们对忻州市“筹建国家级法兰检验中心实验室进口仪器设备购置”项目公众满意度调查，希望您认真阅读和填写，谢谢参与。

一、您的身份是

□干部   □群众   □其他

二、您的学历是

□高中及以下   □大专   □本科及以上   □其他

三、您对工作人员的服务态度（工作效率、热情服务）的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

四、您对项目审查（项目是否全面、服务方式是否合适）的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

五、您对结算方式（合理收费）的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

六、您对服务质量（结果报告提供及时、准确）的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

七、您对法兰检验准确率的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

八、您对沟通理解（了解用户要求、沟通舒畅）的满意的程度。

□很满意   □一般   □不满意

九、您认为“国家级法兰检验中心实验室”项目存在什么问题及建议？

被调查人签字：

调查日期：