忻州市不动产登记信息管理平台建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：忻州市不动产登记信息管理平台建设项目

实施单位：忻州市国土资源局

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十一日

目  录

绩效评价报告摘要

一、概述	2

二、评价结论	3

三、存在的问题	4

四、建议	4

绩效评价报告正文

一、项目基本情况	6

（一）项目政策背景	6

（二）项目立项依据	7

（三）项目实施	8

（四）项目绩效目标	8

（五）项目资金预算情况	8

（六）项目资金到位情况	8

（七）项目资金使用情况	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价工作目的	9

（二）绩效评价原则	9

（三）评价依据	10

（四）评价指标体系及评分标准	10

（五）评价方法	11

（六）绩效评价工作过程	11

（七）绩效评价的局限性	12

三、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策类指标	13

（二）项目管理类指标	16

（三）项目绩效类指标	18

四、综合评价情况及评价结论	20

（一）综合评价情况	20

（二）评价结论	21

五、存在的问题和建议	21

（一）存在的问题	21

（二）建议	22

附件：	22

忻州市不动产登记信息管理平台建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告摘要

- 一、概述

为贯彻落实不动产登记制度，规范开展不动产登记业务，保障交易安全和实现信息共享，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护，便民利民，根据忻州市发展和改革委员会《关于对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2017]69号）文件实施忻州市不动产登记信息管理平台建设项目。

主要建设内容：购置服务器、存储、入侵防御系统、安全隔离与信息及交换机等硬件设备；购置数据库、GIS软件、不动产登记数据管理系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记信息共享与交换系统等应用软件及系统软件和数据库数据的建立。

项目总投资10,808,700.00元，其中工程建设费用为8,978,000.00元，工程建设其他费用为1,030,100.00元，预备费用为800,600.00元。

根据忻州市财政局投资评审中心审核后的工程造价为868.40万元，其中信息集成及房地产存量数据整合费用545.60万元，软件系统采购研发201.00万元，硬件建设费用121.80万元。

根据《不动产登记存量数据整合服务合同》规定，合同金额475万元，签订合同后支付35%预付款166.25万元，待项目完工并验收后支付剩余款项。截止2017年12月31日，不动产登记平台已基本建设完毕，市本级已于2017年12月中旬登录平台进行登记发证，各县（市）正在进行新旧系统间的数据迁移，项目未全部完成，剩余款项未支付。

网络升级改造部分已完成，14条电路提速至50M、新增2条50M电路、升级改造16条线路、运行维护17条线路，充分满足不动产登记信息传输的需要。根据合同规定支付金额134.40万元。

硬件建设部分未进行公开招标。

支付其他待摊投资353,052.92元。

综上所述，该项目截止目前共计支出3,359,552.92元。

项目实施：

市级主管部门：忻州市国土资源局；

项目实施单位：忻州市不动产登记中心；

资金预算： 2017年预算安排市级财政补贴8,000,000.00元。

- 二、评价结论

此次忻州市不动产登记信息管理平台建设项目，能够实现不动产登记信息与审批、交易信息实时互通共享，并提供依法信息查询，对忻州市具有重要意义。本次评价的忻州市不动产登记信息管理平台建设项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为64分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为14分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为20.50分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为29.50分。绩效评价结果为合格。

- 三、存在的问题

1.资金投入与使用方面存在的问题

根据忻州市发展和改革委员会《关于对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2017]69号）文件批复的建设内容，支出的不动产中心装饰款1,174,192.94元不属于建设内容项目。

2.财务核算方面存在的问题

经查阅原始凭证，存在发票名称错误的情况，2017年12月19日由中国联合网络通信有限公司忻州市分公司出具的增值税专用发票，购买方名称为忻州市国土资源局忻府分局，不符合《会计基础工作规范》。

- 四、建议

1.应严格按照批复文件执行，对专项资金做到专款专用。

2.严格执行《会计基础工作规范》的规定，对不合规的原始凭证财务人员予以退回，要求经办人员更正、补充。

忻州市不动产登记信息管理平台建设项目

专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0007号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度忻州市不动产登记信息管理平台建设项目专项财政补助资金开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和公众评判法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月8日到2018年3月10日对忻州市2017年度忻州市不动产登记信息管理平台建设项目专项资金市级800万元进行了绩效评价，对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景

不动产登记暂行条例第三十三条规定“国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台。各级不动产登记机构登记的信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享”。

为深入贯彻落实不动产登记“四统一”要求，统筹做好信息平台建设，保障不动产登记工作顺利推进，国土资源部2015年8月3日专门下发《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发[2015]2013号），明确“在信息平台建设上，国土资源部负责信息平台顶层设计，统一组织信息平台开发、集成和部署，统筹国土资源主干网建设，制定相关标准；省级重点负责组织督导省内各级数据整合建库和不动产登记信息系统建设，统筹推进省、市、县三级网络建设并纳入国土资源主干网；市县级负责对各类不动产登记信息进行整合建库，对各类不动产登记信息系统进行融合、对接，实现登记业务、数据库本地运行，保证登记业务的顺利开展，做好与相应审批、交易部门间信息实时互通共享，对外提供信息查询服务”。

为落实不动产登记制度，规范开展不动产登记业务，保障交易安全和实现信息共享，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护，便民利民，实施不动产登记信息管理平台建设。

主要建设内容：购置服务器、存储、入侵防御系统、安全隔离与信息及交换机等硬件设备；购置数据库、GIS软件、不动产登记数据管理系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记信息共享与交换系统等应用软件及系统软件和数据库数据的建立。

项目总投资10,808,700.00元，其中工程建设费用为8,978,000.00元，工程建设其他费用为1,030,100.00元，预备费用为800,600.00元。

根据忻州市财政局投资评审中心审核后的招标控制价为868.40万元，其中信息集成及房地产存量数据整合费用545.60万元，软件系统采购研发201.00万元，硬件建设费用121.80万元。该项目截止2017年12月31日累计支出3,359,552.92元，其中：

1、网络升级改造部分（软件部分）已完成，包括14条电路提速至50M、新增2条50M电路、升级改造16条线路、运行维护17条线路，充分满足不动产登记信息传输的需要。合同总额134.40万元，已全部支付134.40万元。

2、信息集成及房地产存量数据整合部分正在进行，项目未全部完成。根据《不动产登记存量数据整合服务合同》约定，合同金额475万元，签订合同后支付35%预付款166.25万元，剩余款项待项目完工并验收后支付剩余款项。

3、硬件建设部分未进行公开招标和建设。

4、支付其他待摊投资353,052.92元。

（二）项目立项依据

忻州市发展和改革委员会下发的《关于对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目可行性研究报告的批复》忻发改发[2017]69号。

（三）项目实施

市级主管部门：忻州市国土资源局；

项目实施单位：忻州市不动产登记中心。

（四）项目绩效目标

完成忻州市不动产登记信息管理平台建设信息集成、存量数据整合、软件系统采购研发、硬件采购、线路租用、升级改造。

（五）项目资金预算情况

根据忻州市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预[2017]17号），安排预算资金8,000,000.00元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，实际到位资金8,000,000.00元。

（七）项目资金使用情况

1、不动产登记存量数据整合服务费合同金额4,750,000.00元，2017支付35%预付款1,662,500.00元，待项目完工并通过验收后支付剩余款项；

2、网络升级改造及服务项目已完工并验收，根据合同规定，支专网网络升级服务费金额1,344,000.00元；

3、支付不动产中心装饰款1,174,192.02元；

4、支付设备投资及待摊投资等共计353,052.92元。

截止2017年12月31日，共支付金额4,533,744.94元，其中支出的不动产中心装饰款1,174,192.94元不属于建设内容项目。

上述项目资金结余3,466,255.06元，其中3,178,200.00元已上交财政，另外288,055.06元结转下年继续使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1、通过绩效评价深入了解忻州市不动产登记信息管理平台建设项目项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高忻州市不动产登记信息管理平台建设项目资金使用效率。

2、督促、指导忻州市不动产登记信息管理平台建设项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用忻州市不动产登记信息管理平台建设项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保忻州市不动产登记信息管理平台建设项目资金安全。

3、积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7. 项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8. 与本次绩效评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了忻州市不动产登记信息管理平台建设项目财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市不动产登记信息管理平台建设项目评价指标。其中：

忻州市不动产登记信息管理平台建设项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十七个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个产出类指标和三个效果类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月19日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

（七）绩效评价的局限性

截止绩效评价日，忻州市不动产登记存量数据整合项目尚未完成，系统无法使用，无法对系统使用人员满意度进行评价，实际工作中我们只能根据项目单位提供的资料进行评价。因此项目单位应对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩〔2017〕5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了忻州市不动产登记信息管理平台建设项目财政专项补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州市不动产登记信息管理平台建设项目评价指标。具体指标说明如下：

- （一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分二个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为14分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 1 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容。

经查阅，忻州市发展和改革委员会《关于对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2017]69号）文件批复“为落实不动产登记制度，规范开展不动产登记业务，保障交易安全和实现信息共享，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护，便民利民，同意实施忻州市不动产登记信息管理平台建设项目。主要建设内容：购置服务器、存储、入侵防御系统、安全隔离与信息及交换机等硬件设备；购置数据库、GIS软件、不动产登记数据管理系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记信息共享与交换系统等应用软件及系统软件和数据库数据的建立”。该单位“不动产登记信息管理平台建设项目”工程目标内容完整，得分1分。

经查阅，项目单位无关于忻州市不动产登记信息管理平台建设项目绩效目标申报表，未根据立项文件对绩效目标进行量化，细化，未制定年度工作计划，扣6分。

满分7分，得分1分。

2.决策依据

不动产登记暂行条例第三十三条规定“国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台。各级不动产登记机构登记的信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享”。

国土资源部2015年8月3日专门下发《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发[2015]2013号），明确“在信息平台建设上，国土资源部负责信息平台顶层设计，统一组织信息平台开发、集成和部署，统筹国土资源主干网建设，制定相关标准；省级重点负责组织督导省内各级数据整合建库和不动产登记信息系统建设，统筹推进省、市、县三级网络建设并纳入国土资源主干网；市县级负责对各类不动产登记信息进行整合建库，对各类不动产登记信息系统进行融合、对接，实现登记业务、数据库本地运行，保证登记业务的顺利开展，做好与相应审批、交易部门间信息实时互通共享，对外提供信息查询服务”。

综上所述，符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责，满分7分，得分7分。

3.决策程序

2017年3月8日忻州市发展和改革委员会出具《关于对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2017]69号）文件“同意实施忻州市不动产登记信息管理平台建设项目”；于2017年7月31日忻州市财政局投资评审中心出具项目评审意见（XCPS-2017-59），审核后工程造价为868.40万元，其中信息集成及房地产存量数据整合费用545.60万元，软件系统采购研发201.00万元，硬件建设费用121.80万元；并于2017年12月进行招标，与山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司签订《忻州市不动产登记存量数据整合服务合同》，合同金额475万元，与中国联合网络通信有限公司忻州市分公司签订《忻州市国土资源局网络升级改造及服务项目合作协议》，合同金额134.40万元。忻州市不动产登记信息管理平台建设项目决策程序符合相关规定。

满分6分，得分6分。

- （二）项目管理类指标

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分四个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分为20.50分。详见表2：

表2  项目管理类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 1 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 4.5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 2 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

经查阅忻州市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预【2017】17号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金8,000,000.00元已全部到位，并于2017年3月27日及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅采购合同、付款资料等，按照合同规定进行支付，共计支付4,533,744.94元。

经查阅2017年11月30日第11号凭证，支付不动产中心装饰款1,174,192.94元，此项不属于批复文件建设内容，扣3分。

满分4分，得分1分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，到位资金8,000,000.00元，因项目尚未完工，实际支付金额4,533,744.94元，结余资金3,466,255.06元为合理结余（其中2017年申请项目日常经费500,000.00元，当年结余资金288,055.06元结转下年使用，结余资金3,178,200.00元年底上交财政）。

满分2分，得分2分。

4.财务管理

根据忻州市国土资源局办公室<关于印发《忻州市国土资源局财务管理制度》的通知>，项目单位制定了财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整、符合项目实际情况。

经查阅原始凭证，存在发票名称错误的情况，2017年12月19日由中国联合网络通信有限公司忻州市分公司开具的增值税专用发票，购买方名称为忻州市国土资源局忻府分局，不符合《会计基础工作规范》，扣0.5分。

满分5分，得分4.5分。

5.进度管理

根据合同规定，忻州市不动产登记存量数据整合服务期限为2017年12月31日，目前，不动产登记平台已基本建设完毕，市本级已于2017年12月中旬登录平台进行登记发证，各县（市）正在进行新旧系统间的数据迁移，尚未完成。

网络升级改造及服务项目已于2017年12月25日完成并通过验收，出具了项目验收报告。

满分8分，得分2分。

6.质量管理

网络升级改造及服务项目已完成，并于2017年12月25日出具了项目验收报告，按合同日期完成升级，升级后网络运行稳定并进行了现场培训。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

根据忻州市政府采购管理办法的要求，在确定服务单位时按规定实施招标、且招标程序符合规定。

满分3分，得分3分。

- （三）项目绩效类指标

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分三个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分为29.50分。详见表3：

表3  项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 13 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 0 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 5 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 2.5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 10 |

1.产出数量

截止2017年12月31日，存量数据整合项目部分尚未完成，目前只提交了前期的数据整合方案、实施方案、质量控制方案、已有数据分析报告，电子档案数据整理及录入正在进行；网络升级改造部分已完成，14条电路提速至50M、新增2条50M电路、升级改造16条线路、运行维护17条线路。

满分13分，得分4分。

2.产出质量

（1）截止2017年12月31日，因项目尚未完工，未能通过市国土资源局、省国土资源厅、国家质检软件检查验收，无法获得成果数据、空间拓扑和图属一致内容。扣5分。

（2）截止2017年12月31日，因项目尚未完工，系统无法正常使用，扣1分。

满分6分，得分0分。

3.产出时效

经查阅网络升级改造及服务项目验收报告，按合同日期完成了网络升级，得分3分。

不动产登记存量数据整合服务合同规定应于2017年12月31日完成，截止绩效评价日，尚未完成，得分0分。

满分6分，得分3分。

4.产出成本

根据不动产登记存量数据整合服务合同，合同金额为475万元，低于招标控制价545.60万元，得分3分。

根据网络升级改造及服务项目合作协议，合同金额134.40万元，低于招标控制价201万元，得分2分

满分5分，得分5分。

5.经济效益

不动产登记平台服务于经济建设、具有互操作性强、数据规范的特点，可以促进职责机构整合、便捷工作流程、提升工作效率。

满分5分，得分5分。

6.社会效益

通过建立不动产登记信息管理平台，整合和汇聚覆盖全省、标准统一、内容完整、动态更新的不动产登记信息，能够实现不动产登记信息、审批、交易的实时互通共享，并提供依法信息查询，保障各级不动产登记机构的信息安全，工作高效，便民利民。

因项目未整体完工，社会效益尚不能发挥作用，故扣2.5分。

满分5分，得分2.5分。

7.可持续影响

经询问项目单位相关人员，该单位“忻州市不动产登记信息管理平台建设项目”若无需改革情况，可以长期使用。

满分10分，得分10分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，忻州市不动产登记信息管理平台建设项目最终得分为64分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为14分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为20.50分；项目绩效类指标标准分为50分，考评综合得分为29.50分。忻州市不动产登记信息管理平台建设项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 14 | 20.50 | 29.50 | 64 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的忻州市不动产登记信息管理平台建设项目绩效评价最终结果为：总体得分64分，评价等级为合格。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的忻州市不动产登记信息管理平台建设项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果合格。

五、存在的问题和建议

- （一）存在的问题

1.资金投入与使用方面存在的问题

根据忻州市发展和改革委员会《关于对忻州市不动产登记信息管理平台建设项目可行性研究报告的批复》（忻发改发[2017]69号）文件批复的建设内容，不动产中心装饰款1,174,192.94元不属于建设

附件一、财政支出绩效评价指标评分表；

忻州市不动产登记信息管理平台建设项目专项财政补助资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、总目标完成忻州市不动产登记信息管理平台建设信息集成、存量数据整合、软件系统采购研发、硬件采购、线路租用、升级改造（1分） 2、保障顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 1 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目符合申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目符合申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3份） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，否则不得分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，否则不得分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，否则不得分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，否则不得分） | 0 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余 | 2 | 合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 0.5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 项目按时完工 | 4 | 项目已完工得4分，完成≥90%＜100%得3分,≥50%＜90%得2分，＜50%不得分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目按计划进度完成 | 4 | 项目按计划进度完成（项目进度可根据实际情况适当延长，需提供相关证明）（4分） | 0 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段 | 4 | 1、项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分） 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段（2分） | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 项目已制定或具有相应的成本控制与采购制度；并严格执行了项目成本控制与采购制度 | 3 | 1、项目制定或具有相应的招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（1分）； 2、严格执行了项目招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（2分）； | 3 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 13 | 数据整合技术方案≥1 | 0.5 | 数据整合技术方案≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 数据整合实施方案≥1 | 0.5 | 数据整合实施方案≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 已有数据分析报告≥1 | 0.5 | 已有数据分析报告≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不动产登记数据整合建库质量控制方案≥1 | 0.5 | 不动产登记数据整合建库质量控制方案≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 电子档案数据整理-房屋所有权≥120000 | 0.5 | 电子档案数据整理-房屋所有权≥120000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质档案数据整理-国有建设用地使用权≥10000 | 0.5 | 纸质档案数据整理-国有建设用地使用权≥10000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质档案数据整理-集体土地所有权+G43≥1217 | 0.5 | 纸质档案数据整理-集体土地所有权+G43≥1217（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 矢量空间数据整理-集体土地所有权≥1217 | 0.5 | 矢量空间数据整理-集体土地所有权≥1217（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质空间数据整理-国有建设用地使用权≥1218 | 0.5 | 纸质空间数据整理-国有建设用地使用权≥1218（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质空间数据整理-房屋所有权（自然幢）≥8000 | 0.5 | 纸质空间数据整理-房屋所有权（自然幢）≥8000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 电子登记信息-国有建设用地使用权≥572 | 0.5 | 电子登记信息-国有建设用地使用权≥572（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 电子登记信息-房屋所有权≥55000 | 0.5 | 电子登记信息-房屋所有权≥55000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质登记信息-国有建设用地使用权≥9428 | 0.5 | 纸质登记信息-国有建设用地使用权≥9428（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质登记信息-房屋所有权≥65000 | 0.5 | 纸质登记信息-房屋所有权≥65000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质登记信息-集体土地所有权≥1217 | 0.5 | 纸质登记信息-集体土地所有权≥1217（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 纸质楼盘表数据整理≥8000 | 0.5 | 纸质楼盘表数据整理≥8000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 房地数据关联≥120000 | 0.5 | 房地数据关联≥120000（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 入库前质检≥139217 | 0.5 | 入库前质检≥139217（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 建立不动产登记数据库≥1 | 0.5 | 建立不动产登记数据库≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 不动产登记数据库与系统发证数据融合≥1 | 0.5 | 不动产登记数据库与系统发证数据融合≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 工作总结文档≥1 | 0.5 | 工作总结文档≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 不动产登记数据整合成果汇交及验收≥1 | 0.5 | 不动产登记数据整合成果汇交及验收≥1（完成0.5分，未完成0分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 电路提速至50M≥14条 | 0.5 | 电路提速至50M≥14条（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 新增50M电路≥2条 | 0.5 | 新增50M电路≥2条（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 升级改造≥16 | 0.5 | 升级改造≥16（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 运行维护≥17条 | 0.5 | 运行维护≥17条（完成0.5分，未完成0分） | 0.5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 成果数据完整、格式正确，空间拓扑和图属一致，并通过市、省国土资源局、国家质检软件检查 | 5 | 1、成果数据完整、格式正确（1分） 2、空间拓扑和图属一致（1分）， 3、通过市国土资源局验收（合格1分）、 4、省国土资源厅验收（合格1分）、 5、国家质检软件检查（合格1分） | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 系统正常运行率≥95% | 1 | 系统正常运行率≥95%（1分）、系统正常运行率≥80%＜95%（0.5分）、＜80%（0分） | 0 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 | 按合同要求及时完成项目 | 6 | 1、信息集成及存量数据整合服务2017年12月31日完成（3分） 2、网络升级改造2017年12月20日完成（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 信息集成及存量数据整合服务费≤545.6万元 | 3 | 信息集成及存量数据整合服务费≤545.6万元（完成3分，每超10%扣1分，最多扣3分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 软件系统采购研发费≤201万元 | 2 | 软件系统采购研发费≤201万元（完成2分，每超10%扣1分，最多扣2分） | 2 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 经济效益 | 5 | 职责机构整合 有促进 | 1 | 职责机构整合，有促进（1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 工作流程 更便捷 | 2 | 工作流程，更便捷（2分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 工作效率 有提升 | 2 | 工作效率，有提升（2分） | 2 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 规范不动产登记业务 有提升 | 1 | 规范不动产登记业务 有提升（1分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 交易安全 有保障 | 1 | 交易安全，有保障（1分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 信息共享 有提升 | 1 | 信息共享，有提升（1分） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 便民利民 有提升 | 2 | 便民利民，有提升（2分） | 1 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 系统正常使用年限≥10年 | 10 | 系统正常使用年限≥10年（5分，每少一年扣1分，最多扣5分） | 10 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |