忻州市财政国库集中支付电子化系统项目

专项财政补助资金绩效评价报告

项目名称：“财政国库集中支付电子化系统”项目

主管部门：忻州市财政局

实施单位：忻州市财政局信息网络中心

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西中兴会计师事务所有限公司

二〇一八年三月十一日

目  录

绩效评级报告摘要

一、概述	1

二、评价结论	2

三、存在的问题	3

四、建议	3

绩效评级报告正文

一、项目基本情况	5

（一）项目政策背景	5

（二）项目立项依据	6

（三）项目实施	7

（四）项目绩效目标	7

（五）项目资金预算情况	7

（六）项目资金到位情况	7

（七）项目资金使用情况	7

二、绩效评价工作情况	7

（一）绩效评价工作目的	8

（二）绩效评价原则	8

（三）评价依据	9

（四）评价指标体系及评分标准	9

（五）评价方法	10

（六）绩效评价工作过程	10

（七）绩效评价的局限性	11

三、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策类指标	12

（二）项目管理类指标分析	14

（三）项目绩效类指标分析	17

四、综合评价情况及评价结论	19

（一）综合评价情况	19

（二）评价结论	20

五、存在的问题和建议	20

（一）存在的问题	20

（二）建议	21

附件：	21

忻州市财政国库集中支付电子化系统项目

专项财政补助资金绩效评价报告摘要

- 一、概述

为贯彻落实山西省财政厅 中国人民银行太原中心支行<关于印发《山西省国库收付业务电子化管理暂行办法》的通知>（晋财库[2015]8号），忻州市财政局<关于《忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案》的请示>（忻财库[2016]8号），山西省财政厅《关于忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案的批复》（晋财库函[2016]117号）等文件精神，实现我市以电子凭证库为核心，建立财政国库支付电子化安全体系，改变现有纸制凭证，使用全流程电子凭证管理，实现财政与人民银行、商业银行系统间进行电子凭证数据的安全传输，提升工作效率、减少行政运行成本、高安全化管理，避免由于多种原因导致的数据丢失、被篡改、不完整等情况的出现，保障数据的完整性、唯一性和安全性。

忻州财政国库集中支付电子化系统项目分为硬件和软件两部分，共计投资685.80万元，其中硬件部分投资362万元，已于2017年11月19日完成竣工验收，设备明细如下：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量（台、套） | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机 | HPE integrity rx9800 | 2 | 960,000.00 | 1,920,000.00 |
| 2 | 磁盘阵列 | OceanStor 5600 V3 | 1 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 3 | 光纤交换机 | OceanStor SN2124 | 2 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 4 | 测试服务器 | H3C R4900G2 | 2 | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 5 | 数据库服务器 | H3C R4900G2 | 1 | 52,600.00 | 52,600.00 |
| 6 | 应用及通信服务器 | H3C R4900G2 | 2 | 47,000.00 | 94,000.00 |
| 7 | 签名服务器 | SRJ1503(V5000-C) | 2 | 180,000.00 | 360,000.00 |
| 8 | 台式电脑 | 启天M4650-D014 | 13 | 3,800.00 | 49,400.00 |
| 9 | 堡垒机 | 网神SecFox运维安全管理与审计系统V 5.0(C500-TF20P) | 1 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 10 | 操作系统 | WINDOW sERVER 2012 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | 操作系统 | 0racle Enterprise Linux6X64 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 操作系统 | Red Hat Enterprise Linux6X64 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 13 | 操作系统 | Red Hat Enterprise Linux7X64 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 14 | 系统集成 | 定制配套 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 总投资 |  |  |  |  | 3,620,000.00 |

软件部分分别安装安全电子支撑控件，金额99万元，安装国库集中支付系统升级改造软件，金额149万元，安装统一门户系统，金额75.80万元，共计完成投资323.80万元，并于2017年12月4日完成财政端初验测试，但由于人行、工行未完成软件环境的搭建，无法进行整体项目验收并运行。

项目实施：

市级主管部门：忻州市财政局；

项目实施单位：忻州市财政局信息网络中心；

资金预算：2017年预算安排市级财政补贴774万元。

- 二、评价结论

此次国库集中支付电子化系统项目，能有效提升忻州市财政资金安全、支付效率和管理水平。本次评价的国库集中支付电子化系统项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，项目最终得分为88.50分。其中：项目决策类指标标准分为20分，考评均分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评均分为23.50分；项目绩效类指标标准分为50分，考评均分为45分。绩效评价结果为良好。

- 三、存在的问题

1.项目实施过程中存在的问题

因外部原因导致的国库集中支付电子化系统项目实施计划未按期完成。

2.财务核算方面在的问题

资产列支不规范：按照《事业单位会计制度》规定，软件应计入“无形资产”列支，本次支付的信息网络款全部计入“固定资产”。

- 四、建议

1.因外部原因导致的国库集中支付电子化系统项目实施计划未按期完成，应及时进行延期审批，获得上级部门的延期报告；同时应加强与相关部门的沟通协调，保证项目在系统应用、时间节点上实现无缝对接。

2.软件应严格执行《事业单位会计制度》，调整账务处理，应计入“无形资产”列支，使资产列支规范、清晰。

忻州财政国库集中支付电子化系统项目

专项财政补助资金绩效评价报告正文

晋中兴鉴[2018]0003号

为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《山西省人民政府办公厅关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩[2017]5号）和《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）等文件精神，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西中兴会计师事务所有限公司对忻州市2017年度国库集中支付电子化系统专项财政补助资金项目开展绩效评价工作。在评价的过程中，我们实施了实地勘查，查阅市主管部门及项目单位的申报资料、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用综合指数评价法和比较法相结合的方法进行绩效评价，于2018年1月4日到2018年3月10日对忻州市2017年度国库集中支付电子化系统项目专项资金市级774万元进行了绩效评价，对忻州财政国库集中支付电子化系统项目单位进行实地勘查。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策背景

财政国库“十二五”规划中指出“以制度创新、机制创新和管理创新为动力，以高素质人才和先进信息技术为保障，全面建设和不断完善基础、功能健全、体系完备、水平先进的现代国库管理制度”，要求“要大力发展信息化建设，深化国库集中收付改革，提高财政资金使用效率，完善国库集中支付运行体制”。同时，还强调“强化财政监督管理，完善覆盖所有财政运行全过程的监督机制，做到事前审核、事中监控和事后检查的有机结合”。

国库集中支付电子化管理是指财政部门、预算单位、人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息网络技术，以电子凭证库为基础，取消纸质凭证流转，依据电子指令办理财政资金支付及清算等业务，实现财政资金安全、高效运行的管理模式，它把传统支付管理相对独立的分散控制通过流程再造整合成一个完整的管理链条，从而引发国库管理理念的更新和管理方式的变革。

为此忻州市以电子凭证库为核心，建立财政国库支付电子化安全体系，改变现有纸制凭证，使用全流程电子凭证管理，实现财政与人民银行、商业银行系统间进行电子凭证数据的安全传输，提升工作效率、减少行政运行成本、高安全化管理，避免由于多种原因导致的数据丢失、被篡改、不完整等情况的出现，保障数据的完整性、唯一性和安全性。

忻州财政国库集中支付电子化系统项目分为硬件和软件两部分，共计投资685.80万元，其中硬件部分投资3,620,000.00元，并于2017年11月19日完成竣工验收，设备明细如下：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量（台、套） | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机 | HPE integrity rx9800 | 2 | 960,000.00 | 1,920,000.00 |
| 2 | 磁盘阵列 | OceanStor 5600 V3 | 1 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 3 | 光纤交换机 | OceanStor SN2124 | 2 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 4 | 测试服务器 | H3C R4900G2 | 2 | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 5 | 数据库服务器 | H3C R4900G2 | 1 | 52,600.00 | 52,600.00 |
| 6 | 应用及通信服务器 | H3C R4900G2 | 2 | 47,000.00 | 94,000.00 |
| 7 | 签名服务器 | SRJ1503(V5000-C) | 2 | 180,000.00 | 360,000.00 |
| 8 | 台式电脑 | 启天M4650-D014 | 13 | 3,800.00 | 49,400.00 |
| 9 | 堡垒机 | 网神SecFox运维安全管理与审计系统V 5.0(C500-TF20P) | 1 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 10 | 操作系统 | WINDOW sERVER 2012 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | 操作系统 | 0racle Enterprise Linux6X64 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 操作系统 | Red Hat Enterprise Linux6X64 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 13 | 操作系统 | Red Hat Enterprise Linux7X64 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 14 | 系统集成 | 定制配套 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 总投资 |  |  |  |  | 3,620,000.00 |

软件部分分别安装安全电子支撑控件，金额99万元，安装国库集中支付系统升级改造软件，金额149万元，安装统一门户系统，金额75.80万元，共计完成投资323.80万元，并于2017年12月4日完成财政端初验测试，但由于人行、工行未完成软件环境的搭建，无法进行整体项目验收并运行。

（二）项目立项依据

山西省财政厅 中国人民银行太原中心支行<关于印发《山西省国库收付业务电子化管理暂行办法》的通知>（晋财库[2015]8号）；

忻州市财政局<关于《忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案》的请示>（忻财库[2016]8号）；

山西省财政厅《关于忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案的批复》（晋财库函[2016]117号）。

（三）项目实施

市级主管部门：忻州市财政局；

项目实施单位：忻州市财政局信息网络中心。

（四）项目绩效目标

实现支付业务“无纸化”，改变国库业务审核方式、凭证管理方式、印鉴管理方式，为加强预算执行管理监控、信息分析报告等功能打下更坚实的基础。本年度目标为完成电子化管理系统硬软件招标工作，相应设备和软件安装实施完成。

（五）项目资金预算情况

忻州市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预[2017]17号），安排预算资金774万元。

（六）项目资金到位情况

截止2017年12月31日，实际到位资金774万元。

（七）项目资金使用情况

该项目共计完成投资685.80万元，其中：设备投资362万元，软件投资323.80万元；

截止2017年12月31日，支付设备款343.90万元，质保金挂账18.10万元；支付软件购置款323.80万元。共计支付金额667.70万元，预留质保金18.10万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

1、通过绩效评价深入了解忻州财政国库集中支付电子化系统项目决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高忻州财政国库集中支付电子化系统项目资金使用效率。

2、督促、指导忻州财政国库集中支付电子化系统项目资金使用单位，严格按照政策规定用途使用忻州财政国库集中支付电子化系统项目资金，建立健全资金分配、管理机制，确保忻州财政国库集中支付电子化系统项目资金安全。

3、积极推进财政支出绩效管理，督促市、县级财政部门严格落实财政资金管理办法，提高各级财政部门资金管理水平。同时，及时、准确提供相关数据、案例和经验，为以后年度财政资金分配提供决策参考。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

3.分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014修订）；

2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）；

3.关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2014〕36号）；

5.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价实施方案>的通知》（晋财绩〔2017〕5号）；

6.《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）；

7. 项目单位报送的自评报告及相关基础信息资料；

8. 与本次绩效评价相关的其他资料。

（四）评价指标体系及评分标准

根据《山西省财政厅办公室<关于配合做好2017年预算绩效评价工作的通知>》（晋财办绩[2017]3号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资[2014]36号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了忻州财政国库集中支付电子化系统项目专项财政补助绩效评价指标体系。该评价指标在通知中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州财政国库集中支付电子化系统项目评价指标。

忻州国库集中支付电子化系统项目评价指标最终形成了三个一级指标、六个二级指标、十六个三级指标，并针对本项目绩效目标设置了四个产出类指标和两个效果类指标。

（五）评价方法

根据项目情况本次评价方法为：

1.综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段（2018年1月8日-2018年1月9日）。主要进行以下内容：（1）确定评价对象。（2）成立评价小组（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。（5）培训评价人员。

第二阶段为现场调研阶段（2018年1月20日-2018年2月3日）。主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、查询评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优秀，75-90分（含75分）为良好，60-75分（含60分）为合格，60分以下为不合格。

第三阶段为撰写报告阶段（2018年2月4日-2018年3月10日）

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

（3）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案；

（4）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

（七）绩效评价的局限性

（1）忻州市财政局国库集中支付电子化系统项目分为硬件和软件两部分，其中硬件部分已经于2017年11月19日完成竣工验收，软件部分由于人行、工行软件环境未搭建完成，无法进行三方网络联调测试，系统未运行使用，评价组无法对项目的受益单位使用情况实施问卷调查工作，实际工作中我们只能根据项目单位提供的资料进行评价，因此项目单位应对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

（2）因系统未投入使用，无法对系统产生的社会效益进行评价，因国库集中支付电子化系统项目属于财政国库“十二五”规划提出的“积极推进国库集中支付电子化管理”及省财政厅的统一要求，省级和部分地市已正式运行，参照其使用情况对本项目进行评价。

三、绩效评价指标分析

根据《山西省财政厅2017年预算绩效评价实施方案》（晋财绩[2017] 5号）的文件精神，遵循科学规范、公正公平、绩效相关的原则，形成了忻州财政国库集中支付电子化系统项目财政专项补助资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，设计了忻州财政国库集中支付电子化系统项目评价指标。具体指标说明如下：

（一）项目决策类指标

项目决策类指标分为项目目标和决策过程两个二级指标，项目目标下分一个三级指标，决策过程下分两个三级指标。项目决策类指标分值共计20分，实际得分为20分。详见表1：

表1  项目决策类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |

1.目标内容

（1）根据山西省财政厅《关于忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案的批复》（晋财库函[2016]117号）文件规定“同意按照《方案》组织实施，夯实安全基础环境，加强内控管理，确保按照计划圆满完成预定目标”。

根据忻州市财政局《关于国库集中支付电子化管理经费的申请》，项目预算费用为774万元。

综上所述，该单位国库集中支付电子化系统项目目标内容明确。

（2）查阅了项目单位填报的项目支出绩效目标申报表，明确了项目目标及本年度目标，并对各分项目标进行了细化和量化。

满分7分，得分7分。

2.决策依据

经查阅《忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案》“忻州市目前已实现国库集中支付系统化管理，但财政、代理银行及人民银行还是以纸质凭证传递，以纸质凭证为记账依据。市本级财政2015年办理各项财政支付业务约5万笔，支付凭证盖章全年计20万余次，用于各类支付凭证约70余箱。但由于没有电子化安全控件支撑，大量的纸质凭证需要进行核对，所以采用纸质凭证和实体印章的传统管理模式，存在一定风险。另外，由于缺乏有效的检验机制及管理机制，无法深入、彻底地进行凭证管理工作，无法满足各相关业务机构支付的管理要求。”该单位国库集中支付电子化系统项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责。

满分7分，得7分。

3.决策程序

经查阅，项目单位有忻州市财政局《关于忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案的请示》的通知（忻财库[2016]8号）及忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案、山西省财政厅《关于忻州市财政国库集中支付电子化管理实施方案的批复》的通知（晋财库函[2016]117号），该单位“国库集中支付电子化系统”决策程序规范、完整，符合相关管理办法。

满分6分，得6分。

（二）项目管理类指标分析

项目管理类指标分为资金管理和项目管控两个二级指标，资金管理下分四个三级指标，项目管控下分三个三级指标。项目管理类指标分值共计30分，实际得分为23.50分。详见表2：

表2  项目管理类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 3.5 |
|  |  | 项目管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 3 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 3 |

1.资金到位

经查阅忻州市财政局《忻州市财政局关于批复2017年部门预算的通知》（忻财预[2017]17号）及现场勘查的资金到账银行单据，该项预算资金774万元已全部到位，并于2017年3月及时安排到位。

满分4分，得分4分。

2.资金使用

经查阅采购合同、付款资料，除预留的质保金外，资金667.70万元已全部支付。在检查过程中未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

满分4分，得分4分。

3.资金结余

截止2017年12月31日，实际到位资金774万元，合同金额685.80万元，按照合同进行支付，实际金额支出及质保金挂账共计685.80万元，结余资金88.20万元为合理结余，已于年底上交财政。

满分2分，得分2分。

4.财务管理

项目单位制定了内控制度，内控制度合法、合规、完整、符合项目实际情况。无财务管理制度，扣1分。

会计核算不规范：按照《事业会计制度》规定，软件应计入“无形资产”列支，本次支付的信息网络款全部计入“固定资产”。包括：国库集中支付电子化—电子凭证库、电子章系统990,000.00元，国库集中支付电子化项目—支付系统升级改造费1,490,000.00元，国库集中支付电子化项目—门户管理758,000.00元。账务处理不规范，扣0.5分。

满分5分，得分3.5分。

5.进度管理

忻州财政国库集中支付电子化系统项目分为硬件和软件两部分，拟2017年底前部署完成，其中硬件部分已经于2017年11月19日完成竣工验收，软件部分于2017年12月4日完成财政端初验测试，由于人行、工行未完成软件环境的搭建，无法进行整体项目验收并运行。

满分8分，得分3分。

6.质量管理

忻州财政国库集中支付电子化系统项目分为硬件和软件两部分，其中硬件部分已经于2017年11月19日完成竣工验收，出具了项目工程决算单及竣工验收报告，并对设备的日常操作维护进行了培训出具了项目培训记录表。由于人行、工行未完成软件环境的搭建，软件部分目前只完成电子化测试。

满分4分，得分4分。

7.成本管理

经查询，项目单位于2017年7月13日对国库集中支付电子化管理系统设备采购项目进行发布公告，进行公开招标，2017年8月11日确定中标单位山西中网信息产业股份有限公司，并于2017年9月22日签订《忻州市政府采购合同》；国库集中支付电子化软件项目执行的单一来源采购，并进行公示，确定中标单位北京中科江南信息技术股份有限公司、山西九鼎软件工程有限公司、北京中科达奥软件有限公司，并签订了《忻州市政府采购合同》。

满分3分，得分3分。

- （三）项目绩效类指标分析

项目绩效类指标分为项目产出和项目效果两个二级指标，项目产出下分四个三级指标，项目效果下分二个三级指标。项目绩效类指标分值共计50分，实际得分为 45分。详见表3：

表3 项目绩效类指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 7 | 4 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 7 | 7 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会效益 | 10 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 10 |

1.产出数量

经查阅采购合同、原始凭证、验收报告等，设备全部上架安装并完成通电测试，设备明细见下表：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量（台、套） | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机 | HPE integrity rx9800 | 2 | 960,000.00 | 1,920,000.00 |
| 2 | 磁盘阵列 | OceanStor 5600 V3 | 1 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 3 | 光纤交换机 | OceanStor SN2124 | 2 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 4 | 测试服务器 | H3C R4900G2 | 2 | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 5 | 数据库服务器 | H3C R4900G2 | 1 | 52,600.00 | 52,600.00 |
| 6 | 应用及通信服务器 | H3C R4900G2 | 2 | 47,000.00 | 94,000.00 |
| 7 | 签名服务器 | SRJ1503(V5000-C) | 2 | 180,000.00 | 360,000.00 |
| 8 | 台式电脑 | 启天M4650-D014 | 13 | 3,800.00 | 49,400.00 |
| 9 | 堡垒机 | 网神SecFox运维安全管理与审计系统V 5.0(C500-TF20P) | 1 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 10 | 操作系统 | WINDOW sERVER 2012 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | 操作系统 | 0racle Enterprise Linux6X64 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 操作系统 | Red Hat Enterprise Linux6X64 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 13 | 操作系统 | Red Hat Enterprise Linux7X64 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 14 | 系统集成 | 定制配套 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 总价 |  |  |  |  | 3,620,000.00 |

安装安全电子支撑控件，金额99万元，安装国库集中支付系统升级改造软件，金额149万元，安装统一门户系统，金额75.80万元，共计完成投资323.80万元。

设备及软件实际购置及安装数量与批复文件相符。

满分9分，得分9分。

2.产出质量

项目单位于2017年11月19日国库集中支付电子化设备进行验收，分别对系统集成（包括：设备到货、设备上架安装、设备连通、设备数据调试、系统试运行、系统功能测试验收）及环境卫生两项内容进行验收，全部符合相关约定及标准。于2017年12月4日对忻州财政国库集中支付电子化软件项目进行了初步测试，共测试5个项目，分别为：①九鼎录入、审核，财政初审、终审；②电子凭证库凭证生成；③业务系统调用电子印章签章；④签名服务器验签；⑤签章后电子凭证显示；测试结果全部正常。上述硬件及软件系统验收合格率均达到100%。

满分7分，得分7分。

3.产出时效

国库集中支付电子化系统项目拟2017年底前部署完成，截止2017年底，硬件部分完成验收，软件部分完成财政端初验测试，待人行、工行软件环境搭建完成，进行三方网络联调测试后进行项目验收并运行，实际完成达到90%，得4分。

满分7分，得分4分。

4.产出成本

国库集中支付电子化系统项目预算成本为774万元，实际采购合同价为685.80万元，节约成本88.20万元。

满分7分，得分7分。

5.社会效益

国库集中支付电子化系统项目属于财政国库“十二五”规划提出的“积极推进国库集中支付电子化管理”及省财政厅的统一要求，省级和部分地市已正式运行，参照其使用情况，该单位“国库集中支付电子化系统项目”财政资金安全有保障、支付系统使工作效率有提升、管理水平有提升。

因项目未整体完工，社会效益尚不能发挥作用，故扣2分。

满分10分，得分8分。

6.可持续影响

经询问，该单位“国库集中支付电子化系统项目”若无财政改革需求有情况下，可以长期使用。

满分10分，得分10分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.得分情况

评价组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，忻州财政国库集中支付电子化系统项目最终得分为88.5分。

其中：项目决策类指标标准分为20分，考评综合得分为20分；项目管理类指标标准分为30分，考评综合得分为23.50分；项目绩效类指标标准分为50分，考评综合得分为45分。忻州财政国库集中支付电子化系统项目工作综合得分如下表：

| 评级指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | 20 | 23.50 | 45 | 88.50 |

2.等级评定

综合以上分析与评价得分，本次评价的忻州财政国库集中支付电子化系统项目绩效评价最终结果为：总体得分88.50分，评价等级为良好。

（二）评价结论

根据以上评价得分，可以得出评价报告的主要结论：本次评价的忻州财政国库集中支付电子化系统项目在资金使用方面决策程序基本合规，资金使用基本规范，绩效评价结果良好。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.项目实施过程中存在的问题

因人行、工行软件环境搭建未完成，未能进行三方网络联调测试后，项目无法运行使用，导致项目实施计划未按期完成。

2.财务核算方面存在的问题

资产列支不规范：按照《事业单位会计制度》规定，软件应计入“无形资产”列支，本次支付的信息网络款全部计入“固定资产”。

附件一、财政支出绩效评价指标评分表；

财政国库集中支付电子化系统项目专项财政补助资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 项目目标的设立是否明确、细化，量化，制定了总目标和分年度目标。 | 7 | 1、项目目标：完成电子化管理系统硬件软件招标工作，相应设备和软件安装完成（1分） 2、保障项目顺利实施对各分项目标进行了细化（1分） 3、对每一分项目标进行了量化（3分） 4、制定了项目年度工作计划（2分） | 7 |
|  |  | 决策过程 | 13 | 决策依据 | 7 | 项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，与实施单位职责密切相关 | 7 | 项目符合社会发展规划、本部门年度工作计划和单位职责（相符7分，有一项不附扣1分） | 7 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目申报、设立过程符合申报条件；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 | 3 | 1、项目申报、设立过程符合申报条件（1分） 2、所提交的文件、材料符合相关要求（1分） 3、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 项目申报、批复审批程序符合相关管理办法（3分） | 3 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 15 | 资金到位 | 4 | 资金到位率100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时率100% | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位≥100%得2分，到位≥90%＜100%得1分，＜90%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 4 | 虚列（套取） | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处虚列（套取）扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据不合规 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出依据不合规扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 截留、挤占、挪用项目经费 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出截留、挤占、挪用扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 超标准开支 | 1 | 按照《会计制度》等制度检查（合规1分，有一处支出超标准扣0.5分，最多扣1分） | 1 |
|  |  |  |  | 资金结余 | 2 | 资金结余 | 2 | 资合理结余得2分；不合理结余，资金结余率=（不合理结余资金/合同金额）×100%。资金结余率≥0≤10%得2分，资金结余率＞10%≤20%得1分，资金结余率≥30%得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 已制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度 | 2 | 制定或具有相应的项目资金管理、内控制度、费用支出等财务制度（2分，少一项的扣1分，最多扣2分） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行相应的项目资金管理、费用支出等财务制度 | 2 | 严格执行相应的项目资金管理制度（1分）、内控制度（0.5分）、费用支出制度（0.5分） | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目会计核算符合相关财务会计制度 | 1 | 按照《会计基础工作规范》等制度检查（规范1分，每发现一处不规范扣0.5分，最多扣1分） | 0.5 |
|  |  | 项 管控 | 15 | 进度管理 | 8 | 项目按时完工 | 4 | 项目已完工得4分，完成≥50%＜90%得2分，完成≥90%＜100%得3分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 项目按计划进度完成 | 4 | 项目按计划进度完成（项目进度可根据实际情况适当延长，需提供相关证明）（4分） | 0 |
|  |  |  |  | 质量管理 | 4 | 项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段 | 4 | 1、项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分） 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段（2分） | 4 |
|  |  |  |  | 成本管理 | 3 | 项目已制定或具有相应的成本控制与采购制度；并严格执行了项目成本控制与采购制度 | 3 | 1、项目制定或具有相应的招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（1分）； 2、严格执行了项目招投标、政府集中采购等成本控制与采购制度（2分）； | 3 |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 9 | 电子支付安全支撑体系服务器2台 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 测试机1台 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 存储设备（生产）1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 机柜2台 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 液晶套件1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 网络交换机2台 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 交换机1台 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 自动备份软件1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 虚拟磁带库1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 消息中间件2套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 应用中间件1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 数据库软件1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 软件集成1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 安全电子支撑控件1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 签名验签服务器2台 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 市本级支付系统改造（财政版及单位版）1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 公务卡系统（财政版）1套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 公务卡系统（单位版）300套 | 0.5 | 完成得0.5分，未完成得0分 | 0.5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 7 | 硬件验收合格率≥100% | 4 | 硬件验收合格率≥100%得4分；硬件验收合格率≥90%＜100%得2分，硬件验收合格率＜90%得0分 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 软件系统验收合格率≥100% | 3 | 软件系统验收合格率≥100%得3分；软件系统验收合格率≥90%＜100%得1分，软件系统验收合格率＜90%得0分 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 7 | 2017年底完成项目 | 7 | 2017年底完成项目完成得7分，完成≥90%＜100%得4分，完成＜90%得0分 | 4 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 7 | 系统投入资金≤774万元 | 7 | 完成得7分，每超10%扣2分，最多扣7分 | 7 |
|  |  | 项目效果 | 20 | 社会效益 | 10 | 财政资金安全，有保障 | 4 | 有保障得2分，无保障得0分 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 支付系统使工作效率，有提升 | 3 | 有提升得1分，无提升得0分 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 管理水平，有提升 | 3 | 有提升2分，无提升得0分 | 2 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 系统正常使用年限≥10年 | 10 | 系统正常使用年限≥10年（5分，每少一年扣1分，最多扣5分） | 10 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.50 |