忻州市体育公园项目绩效评价报告

晋国元审[2018]第0007号

项目名称：忻州市体育公园项目

实施单位：忻州市城乡建设开发有限公司

委托单位：忻州市财政局预算投资评审中心

评价机构：山西国元会计师事务所（有限公司）

2018年3月

目录

摘要	1

正文	6

一、项目概况	6

（一）基本情况	6

（二）项目绩效目标	7

二、项目评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价原则、评价指标体系	9

（三）评价的组织情况	11

（四）时间安排	11

（五）评价对象及方法	12

（六）绩效评价工作过程	13

三、项目资金管理及使用情况	14

（一）资金管理方面	14

（二）资金使用方面	15

四、项目组织实施情况	15

（一）项目组织体系	15

（二）项目工程实施	15

五、项目绩效情况	16

（一）项目决策	16

（二）项目管理	19

（三）项目绩效	23

六、项目绩效评价结论及分析	27

七、其他需要说明及存在问题	27

（一）评价局限性	27

（二）存在的问题	28

（三）建议	28

附件1：体育公园项目绩效评价指标体系及评分明细表	30

附件2：调查问卷报告	35

附件3：调查问卷（样卷）	45

# 摘要

“体育公园”项目区位于忻州市忻府区逯家庄村偏西南方，西临利民西街，南临长征后街，东临慕山南路。忻州市体育公园总规划面积为41908平方米，建筑占地面积736平方米，景观面积41172平方米。“体育公园”建设目的是为了满足人们对健康的追求，使得健身运动成为市民日常生活的重要内容，丰富忻州市人民的生活，为广大市民提供一个集健身运动、休闲娱乐于一体的综合性公园，为城市的发展增添新的活力。根据《忻州市发展和改革委员会关于忻州市体育公园可行性研究报告的批复》(忻发改发〔2017〕138号)、《忻州市城市总体规划（2011—2030）》（市域城镇体系规划部分）调整方案的批复（晋政函〔2017〕153号）、《山西省“十三五”体育事业发展规划》、《山西省人民政府 关于印发山西省全民健身实施计划（2016－2020年）的通知》(晋政发〔2016〕52号) 等文件精神，忻州市城市投资开发有限公司积极开展并实施了“体育公园”建设项目。

受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西国元会计师事务所（有限公司）承担对忻州市“体育公园”建设项目财政支出进行绩效评价工作。本次绩效评价工作以专项资金的申请、批复的合规性、资金使用的效率性和效益性为主要评价目标，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行考量，保证评价的科学性、严谨性和可行性。

“体育公园”项目总投资约4820.29万元，其中：景观工程费1941.89万元；设备购置费215.34万元；安装工程费323.01万元；工程建设其他费用1901.83万元；基本预备费438.21万元。 其中4820.29万元的项目总投资中，由忻州市财政局《关于下达2017年第二批政府债券资金的通知》解决4000.00万元。本次绩效评价的范围是由忻州市财政局拨付的4,000.00万元债券资金。

2017年忻州市城市投资开发有限公司共收到忻州市财政局拨付的用于体育公园项目的资金为4000万元，全部体育公园建设。截止2017年12月31日，该笔资金已使用1,755.56万元，分别用于箱变改装费、设计费、施工费和工程监理费；结转2018年2,244.44万元。

截止2017年12月31日，体育公园项目已基本完成建设内容，建成后的体育公园分为四个区域，分别为儿童游乐区、运动体验区、健身步道区、景观欣赏区并配备有免费停车场、公共卫生间、体育器材场等。其中儿童游乐区建设面积900平方米配建儿童秋千、滑梯乐园等设施；运动体验区建设完成一个青少年足球场、2个标准篮球场、2个标准门球场、8张乒乓球台的乒乓球场；健身步道区建设完成427米的环形塑胶跑道；景观欣赏区完成绿化面积23490平方米，栽植各类乔灌木44个品种共计3246株。根据社会满意度调查问卷可得，体育公园社会公众满意度为85.41%。

本次评价运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价忻州市“体育公园”建设项目实施开展情况，重点关注项目决策和项目管理。通过现场核查和对资金的绩效分析评价，结合政策导向和政策执行的效果提高资金使用效益，规范资金支出，提高强化预算单位的绩效管理意识，为下一年度预算资金安排提供参考，也为其他财政项目支出提供借鉴。

一、评价结论和绩效分析

评价组通过对忻州市“体育公园”建设项目相关资料的收集、实地核查，采用了专家评分的方式对忻州市“体育公园”建设项目专项资金的使用情况进行客观公正的评价，最终结论如下：

2017年度忻州市“体育公园”建设项目得80分，评价等级为良好。项目具体权重和得分情况见下表（见表1-1）。

表1-1忻州市体育公园建设项目绩效评价评分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目决策 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| A2项目管理 | 30.00 | 18.00 | 60.00% |
| A3项目绩效 | 50.00 | 42.00 | 84.00% |
| 合计 | 100.00 | 80.00 | 80.00% |

上述评价结果表明，由于忻州市城市投资有限公司在项目决策方面做得相对比较到位，2017年度忻州市体育公园项目建设整体绩效良好，为合理预计相似项目资金奠定了基础。

造成项目管理类指标扣分的因素主要是内部财务监督机制有待完善，未设专岗专人定期进行财务检查监督、未建立明确的财务监督工作规范和管理办法、未形成财务监督检查结果规范性文件；造成项目绩效类指标扣分的因素主要是后期维护管理制度有待完善，未形成后期具体可操作实行的依据及规范。

二、其他需要说明及存在问题

（一）评价局限性

因受本次评价时间的限制，截至报告出具日2017年12月31日忻州市体育公园项目虽已部分投入使用，但工程竣工验收审计报告尚未出具，现阶段无法衡量该项目的具体产出，其中包括产出质量、产出成本，且由于资金申请文件未获取，具体资金申请时间无法确定。故本次评价组对绩效评价指标中不适用的指标暂不进行扣分。项目中不扣分的项目有：C121、C223、C312、C314。由于不扣分项目的影响，将导致最终评分虚高。

（二）存在的问题

1.管理制度不健全

本次绩效评价结果表明，被评价单位缺少相关管理制度，存在财务管理制度，财务监督制度，业务管理制度，成本控制与采购制度不健全的问题。在缺乏有效的财务管理及监督制度事中检查及事后监管的情况下，容易使得资金的运行和使用没有明确的依据和规范。缺少成本控制与采购制度容易造成支出不合理，超出控制价，不能保质保量的完成建设任务。

2.后期管护不到位

评价组通过对忻州市体育公园建设项目资料的收集、整理分析，发现该项目未提供后期管护制度和后期管护记录，降低了项目社会效益的可持续发展。主要原因是，该项目刚刚完工投入使用，还未建立健全后期管护制度以及制定相应的后期管护计划。

（三）建议

1.建立健全相关制度

建议被评价相关单位加强财务人员专业水平培养，健全财务管理监管制度和成本控制与采购制度，适时进行内部审计，使支出合理合规，采购成本价控制在合理范围内，最大程度的利用好政府拨款。

2.建立后期管护制度

为确保完工的工程设施得到有效管护，体育公园项目部应建立后期管护制度，加强后期管护的力度，一是要求成立专门的工程项目管护领导组，组织指导具体落实管护工作；二是明确管护主体及责任，保证能切实有效的实现后期管护的作用。同时加强对人民群众的宣传，从身边做起，保护公园的基本配套设施，从而做到有效管护，持续经营，长久发挥效益，实现公园的效益最大化。

忻州市“体育公园”项目绩效评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资〔2014〕36号）、中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）等文件要求，受忻州市财政局预算投资评审中心委托，山西国元会计师事务所（有限公司）承担对忻州市“体育公园”建设项目财政支出进行绩效评价工作。现将此次绩效评价情况及评价结果报告如下：

# 一、项目概况

## （一）基本情况

1、项目范围

“体育公园”项目区位于忻州市忻府区逯家庄村偏西南方，西临利民西街，南临长征后街，东临慕山南路。忻州市体育公园总规划面积为41908平方米，建筑占地面积736平方米，景观面积41172平方米。建设“体育公园”目的是为了丰富忻州市人民的生活，为广大市民提供一个集健身运动、休闲娱乐于一体的综合性公园，满足人们对健康的追求，使健身运动成为市民日常生活的重要内容，为城市的发展增添新的活力。

2、项目完成情况

项目于2017年7月15日开工，截止2017年12月31日已基本完成总工程量。其中已完工的项目包括篮球场、滑梯乐园等各类运动场，管理房、卫生间等各类配套设施也已投入使用。剩余未完工项目包括东北角入口广场和叠水景观，预计将于2018年5月1日全部完工。

## （二）项目绩效目标

依据《忻州市发展和改革委员会关于忻州市体育公园可行性研究报告的批复》(忻发改发〔2017〕138号)文件规定，评价组梳理了该项目绩效的长期目标和阶段性目标：

1.项目绩效的长期目标：

（1）提升城市形象，改善人民群众生活环境，为广大市民提供一个集健身运动、休闲娱乐功能于一体的综合性公园。

（2）美化城市环境、净化空气、杀菌吸尘、减弱噪声。

2.项目绩效的阶段性目标：

（1）项目申报、批复程序符合相关管理办法；

（2）项目资金发放及时、合规；

（3）项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的；

（4）项目完工并验收合格；

（5）工程建设成本控制在预算范围内；

（6）各项工程都经过招投标程序，并签订合同；

（7）项目实施完成后，忻州市体育公园建筑占地面积达到736平方米；

（8）项目实施完成后，忻州市体育公园景观面积达到41172平方米;

（9）项目建成后，项目合格率达到100%；

（10）项目完工率达到100%；

（11）项目建设成本控制在预算范围内；

（12）项目建成后能够净化空气、杀菌吸尘、改善小气候；

（13）项目建成后对于提高城市形象，改善人居环境有很大作用；

（14）公众满意度超过85%。

# 二、项目评价工作情况

## （一）绩效评价目的

财政支出绩效评价的目的是强化监督管理，保证财政资金管理使用的安全性、规范性和有效性，通过绩效评价工作的开展及时发现问题并提出有效建议，引导项目资金分配更趋合理，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置、强化部门责任。

此次绩效评价工作遵循《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等文件规定，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价了忻州市城市投资开发有限公司体育公园项目的实施开展情况，重点关注专项资金使用的经济性、效率性、效益性以及公平性，通过现场核查和对资金的绩效分析评价，结合政策导向和政策执行的效果，分析资金使用中所存在的问题，并提出具体可行的建议，为下一年预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化单位的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，并为其他财政支出项目提供借鉴。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

1．绩效评价原则

（1）科学规范原则

本次绩效评价工作严格执行山西省绩效评价规定的相关程序，根据项目主要建设的内容作为基础取与之密切相关的指标进行评价，对体系中各个指标的名称进行阐述，对计量方法和选取依据进行说明，采用定量与定性相结合的方法对指标进行分析，使其符合科学可行的要求。

（2）公开公正原则

本次绩效评价的全过程公开透明，并秉持第三方机构应遵循的公正原则展开评价工作，接受社会的监督。项目实施单位所提供的数据经过工作人员的现场核实，符合真实、客观的要求。保证评价结果客观公正，并积极接受社会公开监督。

（3）绩效相关原则

针对各项支出及其产出绩效进行比较，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。本次评价流程及指标设计，以专项资金效率最大化为出发点，综合分析项目专项资金管理、使用、绩效等因素。合理设置考核内容，力求评价内容与强化资金管理、优化资金使用效率相关。

2．评价指标

（1）指标体系设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办理>的通知》（晋财资〔2014〕36号）、忻州市财政局预算投资评审中心《关于开展预算绩效评价项目工作的通知》等相关文件要求，对项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度进行评价。

（2）绩效评价指标体系

根据忻州市财政局预算投资评审中心《关于开展预算绩效评价项目工作的通知》文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了忻州市体育公园项目的绩效评价指标体系（见表2-1）。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成了3个一级指标，6个二级指标，20个三级指标的指标体系。

表2-1忻州市体育公园项目的绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| A1项目决策 | B11项目目标 | C111目标规范 |
|  |  | C112目标合理 |
|  |  | C113目标明确 |
|  | B12决策过程 | C121决策依据 |
|  |  | C122决策程序 |
| A2项目管理 | B21资金管理 | C211资金到位 |
|  |  | C212资金使用 |
|  |  | C213财务管理 |
|  | B22项目管控 | C221制度有效 |
|  |  | C222进度管理 |
|  |  | C223成本管理 |
|  |  | C224质量管理 |
| A3项目绩效 | B31项目产出 | C311产出数量 |
|  |  | C312产出质量 |
|  |  | C313产出时效 |
|  |  | C314产出成本 |
|  | B32项目效果 | C321社会效益 |
|  |  | C322环境效益 |
|  |  | C323可持续发展 |
|  |  | C324服务对象满意度 |

## （三）评价的组织情况

1. 评价工作组人员分工

项目组设领导组和工作组，领导组主要负责评价方案的制定、组织评价人员的培训、实施过程的组织协调和督导、报告的撰写、审核等。领导组人员及分工见表2-2。

表2-2领导组人员分工表

|  | 姓名 | 职务 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 王倩 | 项目负责人 | 负责统筹协调 |
| 副组长 | 康钰 | 项目经理 | 负责评价方案的制定 |
| 副组长 | 李飞飞 | 项目经理 | 组织评价人员的培训、实施过程的组织协调和督导 |
| 副组长 | 杨瑞霞 | 项目经理 | 报告的撰写与审核 |

工作组主要负责现场核查，相关资料的收集、整理，开展问卷调查工作，撰写项目方案等。

## （四）时间安排

1.评价准备阶段(2018年1月4日至2018年1月19日)

2. 评价实施阶段(2018年1月20日至2018年2月5日)

3.撰写报告阶段(2018年2月6日至2018年3月9日）

4.整理底稿归档阶段(2018年3月10日至2018年5月9日）

## （五）评价对象及方法

1、评价对象

本次绩效评价的对象是忻州市财政局拨付的忻州市体育公园建设专项资金，共计4000万元。绩效评价范围为忻州市体育公园项目在使用资金过程中的合规性以及能够实现的产出，具体绩效评价范围包括项目决策、管理和效益。

2、评价方法

本次在评价工作开展过程中，充分运用了因素分析法、比较法、公众评判法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，确保评价的科学性与有效性。

根据项目情况本次使用的评价方法为：

1.因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

本次评价在项目立项、组织机构、项目完成情况、社会效益等具体因素的基础上，从项目完成的情况和对整个社会的影响两个维度进行分析。

2.比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、结合企业所提供的资料和现场核查情况，通过比较综合分析绩效目标实现程度。

本次评价通过向企业发放资料清单与开展现场工作相结合的形式，将客观的实施效果与该项目的绩效目标进行比较。

3.公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次评价针对评价对象设置了公众满意度问卷调查分析该项目的社会效益，听取公众意见。

## （六）绩效评价工作过程

- 评价准备阶段(2018年1月4日至2018年1月19日)

（1）确定承接绩效评价业务的前提条件。

（2）成立评价组, 确定项目负责人。

（3）培训评价人员。

（4）设计绩效评价指标、调查问卷，详见附件1和附件3。

（5）评价组在收集、审核资料的基础上，通过与项目主管部门的沟通，根据项目具体情况制定绩效评价实施方案，并拟定评价指标体系，细化评分标准，并报忻州市财政局预算投资评审中心审核。根据专家评审结论修改完善评价实施方案。

2. 评价实施阶段(2018年1月20日至2018年2月5日)

（1）收集、审核资料。评价组在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（2）现场勘查并发放调查问卷。根据评价对象的特点和项目单位提供的数据资料，按照社会调查方案中确定的抽样方法抽取的样本企业由评价工作组进行实地勘查验证，并将设计好的问卷依据调查对象进行发放。

（3）综合评价。评价组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3.撰写报告阶段(2018年2月6日至2018年3月9日）：

（1）调查问卷分析汇总。将现场发放的问卷进行收集整理，并对问卷的信度效度做出科学分析，提高报告结论的可靠性和准确性。

（2）撰写报告。评价组根据被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写评价报告。

（3）评价组在征求忻州市财政局预算投资评审中心、忻州市城乡建设开发有限公司的意见后，对报告进行修改完善。

（4）评价组根据专家评审意见修改评价报告，于3月9日前提交正式评价报告。

（5）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案。

# 三、项目资金管理及使用情况

## （一）资金管理方面

忻州市体育公园项目应由忻州市财政局拨付4000万元资金。截止2017年6月29日已到位4000万元。资金到位后，忻州市城市投资开发有限公司联合体育公园项目部实现资金无套取，无截留、挤占、挪用，不存在超标准开支，支出依据合法合规。但在资金管理方面，城市投资开发有限公司未制定相关财务管理制度，使得资金的运行和使用没有明确的依据和规范。

## （二）资金使用方面

忻州市财政局于2017年6月29日下达第二批政府债券资金，拨付“体育公园建设项目”资金4,000万元。截止2017年12月31日，该笔资金已使用1,755.56万元，结转2018年2,244.44万元。具体使用明细详见下表：

忻州市“体育公园”项目资金支出明细表

单位：万元

| 收款方名称 | 项目名称 | 付款明细 |
| --- | --- | --- |
| 山西众德能电气有限公司 | 箱变改装费 | 1.92 |
| 华诚博远工程技术集团有限公司 | 设计费 | 45.90 |
| 太原市康培园林绿化工程有限公司 | 景观园林工程与其他景观建设工程 | 1686.55 |
| 太原市晋协市政工程监理有限公司忻州分公司 | 工程监理费 | 21.19 |

# 四、项目组织实施情况

## （一）项目组织体系

项目主管部门：忻州市城乡建设开发有限公司。负责项目的申报、审核、认定管理，以及财政专项资金的收付等事宜。

项目具体实施部门：忻州体育公园项目部，负责项目整体建设。

## （二）项目工程实施

体育公园项目于2017年7月15日开工，截止2017年12月31日已基本完成总工程量，剩余部分预计于2018年5月1日完工。忻州市体育公园项目主要内容为：景观建筑工程、景观绿化工程、景观道路工程、景观铺装工程、景观水景工程、基础配套设施工程。各工程子项目详见表4-1。

表4-1 忻州市体育公园项目明细

| 工程名称 | 工程子项目 |
| --- | --- |
| 景观建筑工程 | 管理中心、卫生间 |
| 景观绿化工程 | 园路绿化、屋顶绿化、绿地绿化 |
| 景观道路工程 | 彩色透水地坪、游园步道 |
| 景观铺装工程 | 运动场塑胶铺装、广场铺装 |
| 景观水景工程 | 入口叠水 |
| 基础配套设施工程 | 喷灌、照明、标识系统、垃圾箱、家具 |

# 五、项目绩效情况

## （一）项目决策

1.B11项目目标（9分）

项目目标从目标规范、目标合理、目标明确三个方面对体育公园项目进行绩效评价。

| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C111目标规范 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| C112目标合理 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| C113目标明确 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |

（1）C111目标规范（3分）

目标规范主要用于衡量项目目标设定是否符合项目发展规划。评价组通过对项目实施单位提供的立项文件、可行性研究的报告、项目实施方案以及自评价报告等资料，对项目绩效目标进行梳理，发现项目实施单位设定的绩效目标依据充分，符合项目发展规划。根据评分标准，该项指标得3分。

（2）C112目标合理（3分）

目标合理主要用于衡量项目绩效目标是否切实可行。评价组通过对项目实施单位提供的立项文件及自评价报告等资料，对项目绩效目标进行梳理，发现项目实施单位设定的绩效目标科学合理。根据评分标准，该项指标得3分。

（3）C113目标明确（3分）

目标明确主要用于衡量项目所设定的绩效目标指向是否明确，绩效目标是否可以细化、量化考核。评价组通过对项目实施单位提供的立项文件及自评价报告等资料整理发现，项目实施单位对于项目实施有明确合理的规划。根据评分标准，该项指标得3分。

2．决策过程（11分）

决策过程从目标规范、目标合理、目标明确三个方面对体育公园项目进行绩效评价。

| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C121目标规范 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| C122目标合理 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 合计 | 11.00 | 11.00 | 100.00% |

（1）C121决策依据（3分）

决策依据主要用于衡量项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。评价组通过对项目实施单位提供的资料整理发现，项目实施符合忻州市经济社会发展规划，极大程度上丰富了忻州市人民的生活，满足了人民对健康生活的追求。根据评分标准，该项指标得3分。

（2）C122决策过程（8分）

决策过程主要用于衡量项目实施单位项目符合申报条件；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；申报、批复程序符合相关管理办法。评价组通过对项目实施单位提供的资料发现，项目实施单位已提供相应的可行性研究报告、可行性研究报告的批复、开展前期工作的函、用地预审复函、环评批复、项目实施方案。根据评分标准，该项指标得8分。

## （二）项目管理

1．资金管理（15分）

| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C211资金到位 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| C212资金使用 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| C213财务管理 | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 15.00 | 11.00 | 73.33% |

（1）C211资金到位（4分）

资金到位率主要用于衡量单位申请资金是否全部到位。评价组通过对体育公园项目实施方案、可行性研究报告以及下达各项资金通知文件的内容整理分析，忻州市体育公园项目总投资为4820.29万元，其中4000万元为市级财政拨款。

资金到位率=（已到位资金/应到位资金）×100%=（4000/4000）×100%=100%

到位及时率主要用于衡量单位资金是否及时。评价组根据下达资金文件及已获取的财务相关信息可得知财政资金于6月29日到位。但由于无法获取到资金申请文件，无法准确判断资金是否及时到位。评价组本着科学规范、客观公正以及谨慎性的原则，决定该项指标不扣分。建议相关单位以后统计好相关数据。根据评分标准，该指标得4分。

（2）C212资金使用（7分）

资金使用主要用于衡量单位在使用资金过程中是否虚列（套取）资金，支出依据是否合规，是否截留、挤占、挪用资金，是否超标准开支。根据评价组已获取资料得知，项目实施单位的资金使用不存在虚列开支、支出依据合法合规、不存在截留、挤占、挪用资金。也未超标准开支。截止2017年12月31日，该笔资金已使用1,755.56万元，结转2018年2244.44万元。资金具体使用明细（详见下表5-1）。根据评分标准，该项指标得7分。

表5-1忻州市“体育公园”项目资金支出明细表

单位：万元

| 支出明细 | 项目名称 | 付款明细 |
| --- | --- | --- |
| 山西众德能电气有限公司 | 箱变改装费 | 1.92 |
| 华诚博远工程技术集团有限公司 | 设计费 | 45.90 |
| 太原市康培园林绿化工程有限公司 | 景观园林工程与其他景观建设工程 | 1686.55 |
| 太原市晋协市政工程监理有限公司忻州分公司 | 工程监理费 | 21.19 |

（3）C213财务管理（4分）

财务管理主要用于衡量项目实施单位财务制度是否健全、是否严格执行制度、会计核算是否规范、项目实施单位是否对财务实施必要的监控手段。根据评价组已获取资料得知，项目实施单位未提供相关财务制度以及财务监控制度，无法判定会计核算是否规范以及是否严格执行财务制度。评价组本着科学规范、客观公正以及谨慎性的原则，决定该项指标扣4分。根据评分标准，该项指标得0分。

2．项目管控（15分）

| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C221制度有效 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| C222进度管理 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| C223成本管理 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| C224质量管理 | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 15.00 | 11.00 | 73.33% |

（1）C221制度有效（4分）

制度有效主要用于衡量项目实施单位是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整；是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。评价组根据忻州已获取资料整理得知，项目实施单位有提供完善的业务管理制度，且相关制度合理合法合规，同时项目不涉及调整，也提供有项目合同书等，项目人员条件、场地设备等已落实到位。但由于项目目前未完成验收审计，相关验收报告无法提供，资料也尚未归档。评价组本着科学规范、客观公正以及谨慎性的原则，决定该项指标不扣分。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）C222进度管理（3分）

进度管理主要用于衡量项目是否按预计进度进行监理。评价组根据忻州已获取资料整理发现，项目实施单位提供了完善的监理合同及监理月报。由此可看出项目实施单位对于项目进度进行了完善的监管。根据评分标准，该项指标得3分。

（3）C223成本管理（4分）

成本管理主要用于衡量项目是否严格执行项目成本控制与采购制度。评价组根据忻州已获取资料整理发现，项目实施单位未提供相关成本控制及采购制度。 根据评分标准，该项指标得0分。

（4）C224质量管理（4分）

质量管理主要用于衡量项目实施单位是否已制定或具有相应的项目质量标准；是否采取了相应的项目质量检查或验收等必须的控制措施或手段。评价组通过对已收集资料整理发现，项目实施单位未提供相关质量检查标准。根据评分标准，该项指标得0分。

- （三）项目绩效

1．项目产出（20分）

| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C311产出数量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| C312产出质量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| C313产出时效 | 5.00 | 2.00 | 40.00% |
| C314产出成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | 20.00 | 17.00 | 85.00% |

（1）C311产出数量（5分）

产出数量主要用于衡量项目最终完工时是否完成建设面积41908平方米的绩效目标。评价组根据已获取资料得知，截止2017年12月31日，体育公园项目已基本完成建设内容，建成后的体育公园分为四个区域，分别为儿童游乐区、运动体验区、健身步道区、景观欣赏区并配备有免费停车场、公共卫生间、体育器材场等。其中儿童游乐区建设面积共900平方米，配建了儿童秋千、滑梯乐园等设施；运动体验区建设完成一个青少年足球场、2个标准篮球场、2个标准门球场、8张乒乓球台的乒乓球场；健身步道区建设完成427米的环形塑胶跑道；景观欣赏区完成绿化面积23490平方米，栽植各类乔灌木44个品种共计3246株。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）C312产出质量（5分）

产出质量主要用于衡量项目合格率是否达100%。项目的质量将根据项目质量检测报告等资料进行评价。评价组根据已获取资料得知，截止2017年12月31日，体育公园项目尚未完成验收审计，也无法提供质量检测报告等资料。根据评分标准及评价局限性，该项指标得5分。

（3）C313产出时效（5分）

产出时效主要用于衡量项目是否按照项目施工进度进行。评价组根据已获取资料得知，体育公园项目部提供了项目施工计划表和监理月报，显示已按规定时间完成相应部分建设，但截止报告出具日，仍未进行验收审计，所以未出具验收审计报告。根据评分标准，该项指标得2分。

（4）C314产出成本（5分）

产出成本主要用于衡量项目建设成本是否控制在预算范围内；完工后是否有效管理结余结转资金，结余结转资金是否返还财政。评价组根据已获取资料得知，体育公园项目已按计划工期完成建设内容，但尚未完成验收审计，无法准确衡量是否实现成本节约。评价组本着科学规范、客观公正以及谨慎性的原则，决定该项指标不扣分。并建议相关单位做好后期统计工作。根据评分标准及评价局限性，该项指标得5分。

2．项目效果（30分）

| 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C321社会效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| C322生态效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| C323可持续发展 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| C324服务对象满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |

（1）社会效益（10分）

社会效益主要用于衡量体育公园项目的实施是否提升城市形象；是否改善人居环境；是否促进全民健身运动。体育公园建设地址紧邻市中心，很大程度上方便了人们锻炼健身，休闲娱乐。评价组从调查问卷报告可得知，群众对于提升城市形象的满意度为85.41%,改善人居环境的满意度为85.41%。可看出群众对于体育公园建设基本满意。体育公园建设初衷是为了满足人们健身的需求。体育公园虽未完成验收审计，但目前已面向群众开放使用。体育公园内高标准运动场地、基础设施基本可满足人们健身锻炼的需求。根据评分标准，该项指标得10分。

（2）环境效益（10分）

环境效益主要用于衡量项目建设完成对净化空气是否有促进作用，对美化环境是否有促进作用。据评价组现场考核以及体育公园项目部提供的资料显示，“体育公园”项目区位于忻州市忻府区逯家庄村偏西南方，西临利民西街，南临长征后街，东临慕山南路。该地区原建有忻州市碳素厂，建设体育公园大大改善了附近居民生活条件和原来的市容景观，对于美化环境以及方便人民生活都有很大的作用。根据评分标准，该项指标得10分。

（3）可持续影响(5分)

可持续影响主要用于衡量项目实施单位是否制定了完善的后期管护计划。评价组根据已收集资料发现，项目实施单位尚未制定相关管护计划，使得项目组后期管护无具体可操作实行的依据及规范。根据评分标准，该项指标得0分。

（4）社会公众满意度（5分）

根据评价组设计的《忻州市体育公园满意度调查问卷》的调查结果，普查对象满意度为85.41%（详见附件2）。总体来说，所涉及到的体育公园项目的建设群众反应良好，对项目产生的整体效果基本满意。按照评分标准，该项指标得满分5分。

# 六、项目绩效评价结论及分析

评价组通过对忻州市“体育公园”建设项目相关资料的收集、实地核查，采用了专家评分的方式对忻州市“体育公园”建设项目专项资金的使用情况进行客观公正的评价，最终结论如下：

2017年度忻州市“体育公园”建设项目得80分，评价等级为良好。项目具体权重和得分情况见下表（见表6-1）。

表6-1忻州市体育公园建设项目绩效评价评分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目决策 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| A2项目管理 | 30.00 | 18.00 | 60.00% |
| A3项目绩效 | 50.00 | 42.00 | 84.00% |
| 合计 | 100.00 | 80.00 | 80.00% |

# 七、其他需要说明及存在问题

## （一）评价局限性

因受本次评价时间的限制，截至报告出具日2017年12月31日忻州市体育公园项目虽已部分投入使用，但工程竣工验收审计报告尚未出具，现阶段无法衡量该项目的具体产出，其中包括产出质量、产出成本，且由于资金申请文件未获取，具体资金申请时间无法确定。故本次评价组对绩效评价指标中不适用的指标暂不进行扣分。项目中不扣分的项目有：C121、C223、C312、C314。由于不扣分项目的影响，将导致最终评分虚高。

## （二）存在的问题

1.管理制度不健全

本次绩效评价结果表明，被评价单位缺少相关管理制度，存在财务管理制度，财务监督制度，业务管理制度，成本控制与采购制度不健全的问题。在缺乏有效的财务管理及监督制度事中检查及事后监管的情况下，容易使得资金的运行和使用没有明确的依据和规范。缺少成本控制与采购制度容易造成支出不合理，超出控制价，不能保质保量的完成建设任务。

2.后期管护不到位

评价组通过对忻州市体育公园建设项目资料的收集、整理分析，发现该项目未提供后期管护制度和后期管护记录，降低了项目社会效益的可持续发展。主要原因是，该项目刚刚完工投入使用，还未建立健全后期管护制度以及制定相应的后期管护计划。

## （三）建议

1.建立健全相关制度

建议被评价相关单位加强财务人员专业水平培养，健全财务管理监管制度和成本控制与采购制度，适时进行内部审计，使支出合理合规，采购成本价控制在合理范围内，最大程度的利用好政府拨款。

2.建立后期管护制度

为确保完工的工程设施得到有效管护，体育公园项目部应建立后期管护制度，加强后期管护的力度，一是要求成立专门的工程项目管护领导组，组织指导具体落实管护工作；二是明确管护主体及责任，保证能切实有效的实现后期管护的作用。同时加强对人民群众的宣传，从身边做起，保护公园的基本配套设施，从而做到有效管护，持续经营，长久发挥效益，实现公园的效益最大化。

山西国元会计师事务所（有限公司）

2018年3月9日

# 附件1：体育公园项目绩效评价指标体系及评分明细表

体育公园项目绩效评价指标体系评价标准及评分明细表

评价等级：        优秀□        良好√        合格□        不合格□

| 一一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目决策 | 20 | B11项目目标 | 9 | C111目标规范 | 3 | 目标设定符合项目发展规划 | 3 | 符合项目发展规划得3分，否则得0分 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  | C112目标合理 | 3 | 目标切实可行 | 3 | 目标切实可行得3分，否则得0分 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  | C113目标明确 | 3 | 项目目标明确 | 3 | 目标明确得3分，否则得0分 | 3 | 100.00% |
|  |  | B12决策过程 | 11 | C121决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 | 3 | 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得3分，否则得0分 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  | C122决策程序 | 8 | 项目符合申报条件 | 2 | 符合申报条件得2分，否则得0分 | 8 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 程序科学 | 3 | 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得3分，否则得0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法 | 3 | 申报、批复程序符合相关管理办法得3分，否则得0分 |  |  |
| A2项目管理 | 30 | B21资金管理 | 15 | C211资金到位 | 4 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率指标得分=资金到位率*2 | 4 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 到位及时率 | 2 | 资金到位及时率指标得分=资金到位及时率*2 |  |  |
|  |  |  |  | C212资金使用 | 7 | 无虚列（套取） | 1 | 不存在虚列（套取）资金得1分，否则得0分 | 7 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 支出依据合规 | 2 | 支出依据合规合规得2分，否则得0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无截留、挤占、挪用 | 2 | 不存在截留、挤占、挪用资金得2分，否则得0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不存在超标准开支 | 2 | 不存在超标准开支得2分，否则得0分 |  |  |
|  |  |  |  | C213财务管理 | 4 | 财务制度健全 | 1 | 财务制度健全得1分，否则得0分 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  | 严格执行制度 | 1 | 严格执行制度得1分，否则得0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会计核算规范 | 1 | 会计核算规范得1分，否则得0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务监督 | 1 | 项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施得1分，否则得0分 |  |  |
|  |  | B22项目管控 | 15 | C221制度有效 | 4 | 项目管控制度健全 | 2 | 已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得2分，否则得0分 | 4 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效 | 2 | 遵守相关法律法规和业务管理规定， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得2分，每有一条不符合扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | C222进度管理 | 3 | 项目按预计进度进行监理 | 3 | 按预计进度进行监理得3分，否则0分 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  | C223成本管理 | 4 | 严格执行项目成本控制与采购制度 | 4 | 严格执行项目成本控制与采购制度得4分，否则0分。 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  | C224质量管理 | 4 | 项目质量可控 | 4 | 已制定或具有相应的项目质量标准，采取了相应的项目质量检查或验收等必须的控制措施或手段，得4分，每有一条不符合扣1分，扣完为止。 | 0 | 0.00% |
| A3项目 绩效 | 50 | B31项目产出 | 20 | C311产出数量 | 5 | 完成建设面积41908平方米 | 5 | 完成建设面积41908平方米得5分，否则0分 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  | C312产出质量 | 5 | 项目合格率达100% | 5 | 合格率达100%，得5分，合格率每降低10个百分点，扣1分，扣完为止。 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  | C313产出时效 | 5 | 项目是否按照项目施工进度进行 | 5 | 完全按施工进度进行，并验收，5分，未按施工进度，扣2分，未验收，扣3分 | 2 | 40.00% |
|  |  |  |  | C314产出成本 | 5 | 项目建设成本控制在预算范围内 | 3 | 项目建设成本控制在预算范围内得3分，每超过20%，扣一分，扣完为止 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 结余结转资金管理 | 2 | 有效管理结余结转资金，及时返还财政得2分，否则0分 |  |  |
|  |  | B32项目效果 | 30 | C321社会效益 | 10 | 提升城市形象 | 3 | 效果明显，得3分，效果一般，得1分，没有效果，得0分 | 10 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 改善人居环境 | 3 | 效果明显，得3分，效果一般，得1分，没有效果，得0分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 促进全民健身运动 | 4 | 效果明显，得4分，效果一般，得2分，没有效果，得0分 |  |  |
|  |  |  |  | C322环境效益 | 10 | 对净化空气有促进作用 | 5 | 效果明显，得5分，效果一般，得3分，没有效果，得0分 | 10 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 对美化环境有促进作用 | 5 | 效果明显，得5分，效果一般，得3分，没有效果，得0分 |  |  |
|  |  |  |  | C323可持续发展 | 5 | 制定相关后期管护制度 | 5 | 有制定后期管护制度，5分 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  | C324社会公众满意度 | 5 | 问卷调查公众满意度≥90% | 5 | 通过问卷，得出服务对象满意度≥85%，5分；每少10个百分点扣1分，低于60%，0分。 | 5 | 100.00% |
| 得分合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 80 | 80.00% |
| 1.评价等级分为优秀(90≤S≤100)、良好(75≤S<90)、合格（60≤S<75）、不合格(S＜60)。 2.本表适用于忻州市体育公园建设项目绩效评分明细表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：调查问卷报告

忻州市体育公园项目调查问卷报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次社会调查对象为忻州市体育公园项目受益市民。

（二）调查内容

调查问卷内容包括：

（1）基本信息

包括姓名、电话、是否为常住居民、是否经常来体育公园。

（2）满意度问题

对体育公园的基础设施的满意度；对体育公园的面积大小的满意度；对体育公园的选址的满意度；对体育公园的植被覆盖率的满意度；对体育公园对净化空气、美化环境的影响程度；对体育公园对提高城市形象、改善人居环境的影响程度；对体育公园的环卫公共设施的完善度的满意度；对体育公园的体育设施的满意度；对体育公园的公共休息设施的完善度的满意度；对体育公园的布局的满意度；对体育公园整体的满意度。

（3）主观题

居民对忻州市体育公园建设方面的意见和建议。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查体育公园项目满意度的问卷采用现场发放的方式，共发放150份问卷，收回有效问卷121份。

（三）问卷的发放和回收

评价组将会安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于2018年2月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）对满意度问题的信度进行测量，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。

经分析样本问卷结果显示，本次工作人员满意度问卷的信度为0.92。这表明问卷整体可信度很高，基于问卷进行的数据统计分析结果也非常可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间，即-1≤r≤+1。其中，r＞0表示两变量正相关；r＜0表示两变量负相关；│r│=0表示两变量之间不存在相关关系；│r│=1表示两变量完全线性相关；0＜│r│＜1表示两变量存在一定程度的线性相关，其中0＜│r│≤0.3为微弱相关，0.3＜│r│≤0.5为低度相关，0.5＜│r│≤0.8为显著相关，0.8＜│r│＜1为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，有关问卷效度请见附表2-1。

附表2-1忻州市体育公园项目满意度问卷效果汇总

| 缺省值处理方式 | 按题目中间分处理 |
| --- | --- |
| 样本量 | 121 |
| 单选题数量 | 2 |
| 多选题数量 | 0 |
| 满意度题数量 | 11 |
| 满分卷数量 | 23 |
| 零分卷数量 | 0 |
| 信度 | 0.92 |
| 方差 | 3852.88 |
| 满意度 | 85.41% |

- 调查问卷的分析

1、被调查对象代表性分析

（1）基本情况

本次受益单位问卷调查对象满足了多样性要求。根据调查问卷显示92%的居民为忻州市常住居民，只有20.66%不是忻州市常住居民；52.07%的居民经常来体育公园，47.93%的居民不经常来体育公园。

（2）样本回收率、有效问卷率

评价组对工作人员问卷采用现场发放方式，问卷回收150份，有效问卷121份，问卷有效率为80.67%。

（3）代表性分析

本次调查对象基本涵盖了忻州市项目区代表性居民，同时问卷的有效率也达到预期设想。说明此次调查样本能较好地反映总体的特征，具有足够的代表性。

2、满意度分析

（1）体育公园的基础设施的满意度分析

根据问卷调查结果显示，57.85%的受调查者非常满意；27.27%的受调查者比较满意。可以得出，居民对于体育公园的基础设施基本满意。

（2）体育公园的面积大小的满意度分析

根据问卷调查结果显示，44.63%的受调查者非常满意；35.54%的受调查者比较满意；13.22%的受调查者基本满意。可以得出，居民对于体育公园的面积大小不是很满意。

（3）体育公园的植被覆盖率的满意度分析

根据问卷调查结果显示，53.72%的受调查者非常满意；28.93%的受调查者比较满意；14.88%的受调查者基本满意。可以得出，居民整体来说对体育公园植被覆盖率基本满意。

（4）体育公园的选址合理的满意度分析

根据问卷调查结果显示，42.98%的受调查者非常满意，认为体育公园选址很合理；38.02%的受调查者比较满意。可以得出，居民整体来说认为体育公园的选址很合理。

（5）体育公园对净化空气、美化环境的影响的满意度分析

根据问卷调查结果显示，54.55%的受调查者非常满意，认为体育公园对于净化空气、美化环境的影响非常大；31.40%的受调查者比较满意；10.74%的受调查者基本满意。可以得出，居民整体来说认为体育公园的建设对于净化空气、美化环境有较大影响。

（6）体育公园对提高城市形象、改善人居环境的影响的满意度分析

根据问卷调查结果显示，57.85%的受调查者非常满意；28.93%的受调查者比较满意；10.74%受调查者基本满意。可以得出，居民整体来说认为体育公园对提高城市形象、改善人居环境的影响很大。

（7）体育公园的环卫公共设施完善的满意度分析

根据问卷调查结果显示，51.24%的受调查者非常满意；36.36%的受调查者比较满意满意，可以得出，居民整体来说对项目内环卫公共设施的效果非常满意。

（8）体育公园的体育设施满意的满意度的分析

根据问卷调查结果显示，42.98%的受调查者非常满意；38.84%的受调查者比较满意；14.88%受调查者基本满意。可以得出，居民整体来说对于项目内体育设施很满意。

（9）体育公园的公共休息设施完善的满意度分析

根据问卷调查结果显示，35.54%的受调查者非常满意 ；36.36%的受调查者比较满意。可以得出，居民整体来说对于体育公园的公共休息设施很满意。

（10）体育公园的布局合理的满意度的分析

根据问卷调查结果显示，39.67%的受调查者非常满意；46.28%的受调查者比较满意。可以得出，居民整体来说认为体育公园的布局很合理。

（11）对于体育公园整体的满意度的分析

根据问卷调查结果显示，43.80%的受调查者非常满意；41.32%的受调查者比较满意。可以得出，居民整体来说对于体育公园的建设很满意。

# 附件3：调查问卷（样卷）

忻州市体育公园满意度调查问卷

您好，我们是忻州市财政局组织并委托参与“忻州市体育公园项目绩效评价”的工作人员，为了全面了解忻州市体育公园专项发展资金的实际情况和绩效情况，客观公正的评价专项资金的绩效，从而提高资金的使用效益和管理水平，特设计本问卷，敬请如实填写以下问卷，选出相应问题的答案，感谢您对我们工作的支持。

绩效评价组

2018年1月

- 调查对象基本情况

姓名:                              联系方式：

- 您是否为当地的常住人口（）

A、是                     B、否

2、您是否经常来体育公园（）

A、是                      B、否

- 满意度问题

1、您对体育公园的基础设施是否满意（ ）

A、非常满意           B、比较满意            C、基本满意

D、不太满意           E、非常不满意

2、您对体育公园的面积大小是否满意（ ）

A、非常满意           B、比较满意            C、基本满意

D、不太满意           E、非常不满意
3、您对体育公园的被覆盖率是否满意（ ）

A、非常满意           B、比较满意            C、基本满意

D、不太满意           E、非常不满意
4、您认为体育公园的选址是否合理（ ）

A、非常合理           B、比较合理           C、基本合理

D、不太合理           E、非常不合理
5、您认为体育公园对净化空气、美化环境的影响（ ）

A、影响非常大         B、影响比较大        C、有一定影响

D、有一点影响         E、没有影响
6、您认为体育公园对提高城市形象、改善人居环境的影响（ ）

A、影响非常大         B、影响比较大        C、有一定影响

D、有一点影响         E、没有影响
7、您认为体育公园的环卫公共设施是否完善（ ）

A、非常完善            B、比较完善           C、基本完善

D、不太完善            E、非常不完善
8、您对体育公园的体育设施是否满意（ ）

A、非常满意           B、比较满意            C、基本满意

D、不太满意           E、非常不满意
9、您认为体育公园的公共休息设施是否完善（ ）

A、非常完善            B、比较完善           C、基本完善

D、不太完善            E、非常不完善

10、您认为体育公园的布局是否合理（ ）

A、非常合理           B、比较合理           C、基本合理

D、不太合理           E、非常不合理

11、你对体育公园整体是否满意（ ）

A、非常满意           B、比较满意            C、基本满意

D、不太满意           E、非常不满意

三、您对忻州市体育公园建设方面有何意见和建议？